РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2022 № 183

пос. Горняцкий

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения постановляет:

1.	Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» по состоянию на 01.10.2022 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3.	Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

| Глава Администрации Горняцкого сельского поселения | Е.С. Оголь |  |
| --- | --- | --- |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям |  | Л.П. Дикая |

Приложение № 1                       к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 06.10.2022 № 183

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» отчетный период 01.10.2022

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | Петренко Е.Н. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2992,3 | 1314,3 |  |
| 2.1 | Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 488,0 | 134,0 |  |
| 2.2 | Благоустройство (содержание) мест захоронения | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 609,8 | 609,8 |  |
| 2.3 | Реализация прочих мероприятий | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 975,8 | 324,2 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 5065,9 | 2382,3 |  |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям                                                                                                                Л.П. Дикая