

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.10.2023 № 190

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области» за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области» по состоянию на 01.10.2023 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.10.2023 № 190

Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Формирование городской среды на территории Ростовской области» отчётный период 01.10.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Горняцкого сельского поселения» | | | | | | | |
| 1.2 | «Услуги строительного контроля» | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 21,2 | 0,0 |  |
| 1.3 | «Благоустройство и содержание территории» | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 778,8 | 345,5 |  |
|  | Реализация инициативного проекта «Благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Белокалитвинский район, Горняцкое сельское поселение, п. Горняцкий, ул. Дзержинского, земельный участок № 19а» | Петренко Е.Н.. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1249,7 | 225,5 |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 2049,7 | 571,0 | 22 |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая