

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.10.2023 № 191

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»**

**за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.10.2023 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииГорняцкого сельского поселения | А.В. Балденков |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.10.2023 № 191

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

 «Развитие транспортной системы» отчетный период 01.10.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» |
| 1.1  | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Петренко Е.Н. | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1557,0 | 1297,1 |  |
| 1.2 | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023  | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 1557,0 | 1297,1 |  |
|  | 2. Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» |
| 2.1 | Обустройство пешеходных переходов | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 99,7 |  |
| 2.2 | Нанесение дорожной разметки | Петренко Е.Н. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого |  |  |  |  | 100,0 | 99,7 |  |
| Всего |  |  |  |  | 1657,0 | 1396,8 |  |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая