

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.02.2024 № 16

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения» Администрация Горняцкого сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2023 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Е.Н. Петренко.

##

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииГорняцкого сельского поселения | А.В. Балденков |
| Верно Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 09.02.2024 № 16

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023

 «Развитие транспортной системы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| годпредшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям  | км | - | 55,8 | 55,8 | - |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения  | % | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» |
| 1. | Сокращение количества ДТП | проверка | - | 1 | 1 |  |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | акции | - | 1 | 1 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1557,0 | 1557,0 |  |
| 1.2 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | Петренко Е.Н. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки на внутрипоселковой автомобильной дороге Горняцкого сельского поселения. | Петренко Е.Н.. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 99,7 |  |
| 2.4 | Мероприятия по обеспеч**ен**ию безопасности дорожного движения. | Петренко Е.Н.. | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие транспортной системы» | всего  | 1657,0 | 1656,7 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1657,0 | 1656,7 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения | всего  | 1557,0 | 1557,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1557,0 | 1557,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | всего  | 1557,0 | 1557,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1557,0 | 1557,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения | всего  | 100,0 | 99,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| бюджет района | 100,0 | 99,7 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение дорожной разметки на внутрипоселковой автомобильной дороге Горняцкого сельского поселения. | всего  | 100,0 | 99,7 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 100,0 | 99,7 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по обеспеч**ен**ию безопасности дорожного движения. | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2023 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 28.12.2023 № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 244».

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217 была принята с целью: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горняцкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

 Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горняцкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

 За 2023 год плановый объем финансирования Программы составил: 1657,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 1657,0 тыс. рублей и местный бюджет - 0,0 тыс. рубля. Фактически профинансировано и освоено 1656,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 1656,7 тыс. рублей и местный бюджет - 0,0 тыс. рублей. Исполнение составило 99,98 %.

Основные результаты

По I подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

- содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на реализацию предусмотрено: 1557,0 тыс. рублей, освоено 1557,0 тыс. рублей, освоение составило 99,98 %;

По 2 подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» выполнены следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки на внутрипоселковой автомобильной дороге Горняцкого сельского поселения на реализацию предусмотрено: 100,0 тыс. рублей, освоено 99,7 тыс. рублей, освоение составило 99,7 %.

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Горняцкого сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

1) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2) улучшены условий движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет применения коммунальной техники.

В ходе реализации программных мероприятий в 2023 году уменьшилось количество ДТП на территории Горняцкого сельского поселения, в том числе с участием пешеходов, улучшено транспортное обслуживание населения на межпоселенческом направлении; произошло уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного (в том числе с участием детей), снижено число пострадавших в результате ДТП (на территории Горняцкого сельского поселения отсутствуют пострадавшие в ДТП).

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая