

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.02.2024 № 19

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» за 2023 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.Н. Петренко.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков | |
| Верно  Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 09.02.2024 № 19

Оценка

эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 247 была принята с целью: обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые в период с 1 января 2012 г. по 1 января 2017 г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

- принятие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- проведение организационных мероприятий по реализации Программы;

- организация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов.

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2023 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» вносились следующие изменения:

- от 28.07.2023 № 132 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 247»;

- от 09.10.2023 № 177 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 247»;

- от 28.12.2023 № 255 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 247».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За 2023 год плановый объем финансирования Программы составил: 28031,0 тыс. рублей, в том числе:

средства Фонда – 3132,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 23589,6 тыс. рублей;

бюджет района – 650,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 658,4 тыс. рублей.

По программе «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» достигнуты следующие показатели:

- расселенная площадь 571,7 м2;

- количество расселенных помещений 15 ед.;

- количество переселенных жителей 23 человек;

Фактически профинансировано и освоено 26761,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1863,3 тыс. рублей; областной бюджет – 23589,6 тыс. рублей; бюджет района 650,6 тыс. рублей и местный бюджет – 658,3 тыс. рублей.

Заведующий сектора по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Расселенная площадь | кв. м | 2760,21 | 571,7 | 571,7 | - |
| 2. | Количество расселенных помещений | ед. | 71 | 15 | 15 | - |
| 3. | Количество переселенных жителей | чел. | 132 | 23 | 23 | - |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 28031,0 | 26761,8 | - |
| 1. | мероприятий по переселе­нию граждан из аварийного жилищного фонда | Петренко Е.Н.. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 28031,0 | 26761,8 | - |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации на снос аварийного жилищного фонда | Петренко Е.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3 | Мероприятия по сносу отселенных многоквартирных домов | Петренко Е.Н | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | - |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 года, в 2019-2030 годах» за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| мероприятие | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | всего | 28031,0 | 26761,8 |
| средства Фонда | 3132,3 | 1863,3 |
| областной бюджет | 23589,6 | 23589,6 |
| бюджет района | 650,7 | 650,6 |
| местный бюджет | 658,4 | 658,3 |
| внебюджетные источники | - | - |