

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.10.2023 № 285

пос. Горняцкий

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 244**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» **постановляет**:

1. Внести изменения в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 244 «Об утверждении муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает с 01.01.2025, после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие начиная с составления проекта бюджета Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Т.В. Дудникову.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Администрации  Горняцкого сельского поселения | А.В. Балденков |
| Верно  Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к

постановлению

Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 31.10.2024 № 285

Изменения, вносимые в постановление Администрации Горняцкого

сельского поселения от 30.11.2018 № 244 «Об утверждении муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»»

1. В преамбуле слова «13.03.2018 № 63» заменить словами «15.07.2024 № 135».
2. Приложение № 1 изложить в редакции:

Приложение № 1 к

постановлению

Администрации

Горняцкого

сельского поселения

от 30.11.2018 № 244

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

**I. Стратегические приоритеты**

**муниципальной программы Горняцкого сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Горняцкого сельского поселения.

Транспорт - одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Горняцкого сельского поселения.

Прогнозные показатели улучшения качества автомобильных дорог общего пользования местного значения Горняцкого сельского поселения имеют положительную динамику. На конец 2022 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составила 44,5%, на конец 2023 года этот показатель составил 44,1 %.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы Горняцкого сельского поселения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Горняцкого сельского поселения;

обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

Стратегия муниципальной программы:

обеспечение потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения;

повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов.

Цель муниципальной программы:

количество километров, построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

количество километров, отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Горняцкого сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной [программой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=459764&date=11.06.2024&dst=100016&field=134) Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018№ 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены Стратегией.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 [№ 204](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026&date=11.06.2024)«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 [№ 474](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=11.06.2024)«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Горняцкого сельского поселения;

снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году до 9 человек на 100 тыс. населения, к 2030 году до 0 человека на 100 тыс. населения;

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2024 году до 47%, к 2030 до 42%.

**II. Паспорт**

**муниципальной программы Горняцкого сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Глава Администрации Горняцкого сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы;  этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Горняцкого сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 10 948,4тыс. рублей:  этап I: 10 948,4тыс. рублей;  этап II: 0,0тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни»; государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473933&date=24.07.2024&dst=134203&field=134) Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596,  сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 человек на 100 тыс. населения к 2030 году |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Горняцкого сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОМСУ | убывание | процентов | статистический | 44,3 | 2023 год | 43,5 | 43,2 | 42,9 | 42,4 | [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426376&date=11.06.2024) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»,  [Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398016&date=11.06.2024)Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | Уменьшение доли дорожной сети в Горняцком сельском поселении, не соответствующей нормативным требованиям, на уровне менее 42,2 процентов |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП - национальный проект;

МП - муниципальная программа Ростовской области;

ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения

\* - Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Горняцкого сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Задача структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»  Ответственный за реализацию: Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.1.1. | Повышена безопасность дорожного движения | | снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях | | смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения | |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения  Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.2.1. | Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 1.3.1. | Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | |
| 1.3.2. | Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | | доля автомобильных дорог местногозначения, соответствующих нормативным требованиям | |

2. Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы»  (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |

**III. Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Безопасность дорожного движения»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Горняцкого сельского поселения | - | муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | ведомственный | МП | Погибшихна 100 тыс. населения | 10 | 2023 | 9 | 8 | 7 | 0 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов)комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Повышен уровень безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечено выполнение работ, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»  (всего), в том числе: | Х | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х | 95104090840186110 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет (всего), из них: | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | Х | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01февраля 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 01февраля 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2026 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 01февраля 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2027 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |

**IV. Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |
| 1.2. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни»; государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=473933&date=24.07.2024&dst=134203&field=134) Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596,  сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0 человек на 100 тыс. населения к 2030 году |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | возрастание | МП | километров | 0,2 | 2023 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | - |
| 1.2 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Горняцкого сельского поселения | возрастание | МП | километров | 54,5 | 2023 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |  |
| 1.3 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | возрастание | МП | километров | 30,4 | 2023 | 30,8 | 30,9 | 31,1 | 31,4 | Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |  |

<\*>Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Горняцкого сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

**3. Перечень мероприятий (результатов)**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения, обеспечено достижение показателей | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4. Параметры финансового обеспечения**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| областной бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1  Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме»(всего), в том числе: | - | - | - | - |
| местный бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| Х | 95104090840286180 240 | - | - | - | - |
| 95104090840286200 240 | - | - | - | - |
| областной бюджет (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| Х |  | - | - | - | - |
| местный бюджет поселений (всего), из них: |  | - | - | - | - |
| Х |  | - | - | - | - |

**5. План реализации**

**комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» | Х | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселенияо выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 01февраля 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2025 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 01февраля 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2026 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 01февраля 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 декабря 2027 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 25 декабря 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |

**V. Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий«Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»**

Ответственный за реализацию: ведущий специалист по муниципальному хозяйству Администрации Горняцкого сельского поселения

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  Ответственный за реализацию: Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | - | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Горняцкого сельского поселения | - | муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | возрастание | МП | штук | - | 2023 | - | \* | \* | \* | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | возрастание | МП | штук | - | 2023 | \* | \* | \* | \* | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |

<\*> Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете Горняцкого сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский [классификатор](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024) единиц измерения.

**3. Перечень мероприятий (результатов)**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=11.06.2024)) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат)  «Обеспечены проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог» | приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | условных единиц (штук) | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4. Параметры финансового обеспечения**

**комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»  (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| областной бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | - | - | - | - |
| 2. | Мероприятие (результат)  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| областной бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | - | - | - | - |
| Х |  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог» (всего), в том числе: | Х | - | - | - | - |
| местный бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| областной бюджет (всего), из них: | - | - | - | - |
| местный бюджет поселений (всего), из них: | - | - | - | - |
| Х |  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |

**5. План реализации**

**комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения Администрации Горняцкого сельского поселения, иного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1.  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | Х | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения о выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 11января 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2025 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 11января 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2026 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 11января 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2027 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1.  «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | Х | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселенияо выполненных работах по повышению уровня безопасности дорожного движения на межпоселковых автомобильных дорогах | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Контрольная точка 2.1.1. «Закупки включены в план закупок» | 11января 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.3. | Контрольная точка 2.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.4. | Контрольная точка 2.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2025 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.5. | Контрольная точка 2.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2025 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.6. | Контрольная точка 2.2.1. «Закупки включены в план закупок» | 11января 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.7. | Контрольная точка 2.2.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.8. | Контрольная точка 2.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2026 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.9. | Контрольная точка 2.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2026 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.10. | Контрольная точка 2.3.1. «Закупки включены в план закупок» | 11января 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.11. | Контрольная точка 2.3.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 30 июня 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.12. | Контрольная точка 2.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 15 октября 2027 г. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения (Дудникова Татьяна Владимировна) | информация Заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 2.13. | Контрольная точка 2.3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 20 декабря 2027 г. | - | - | информационная система отсутствует |

|  |  |
| --- | --- |
| Заведующий сектором по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |