

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.10.2024 № 264

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» по состоянию на 01.10.2024 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Т.В. Дудникову.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииГорняцкого сельского поселения | А.В. Балденков |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

 от 14.10.2024 № 264

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» отчетный период 01.10.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный исполнитель  (ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальнойпрограммы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |
| 1.1  | Расходы на уличное (наружное) освещение территории | Т.В. Дудникова | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3632,1 | 2097,9 |  |
| 2.1 | Мероприятия по содержанию зеленых насаждений | Т.В. Дудникова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 315,9 | 296,8 |  |
| 2.2 | Благоустройство (содержание) мест захоронения | Т.В. Дудникова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 530,0 | 434,3 |  |
| 2.3 | Реализация прочих мероприятий | Т.В. Дудникова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 825,6 | 742,1 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5303,6 | 3571,1 |  |

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая