Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»

# по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 №245. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 44,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 44,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за первое полугодие 2025 года составило 36,8 тыс. рублей или 82,9 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных и муниципальных учреждениях»;

- Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»;

- Комплекс процессных мероприятий 3 «Развитие газотранспортной системы».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

Достижение показателя запланировано к концу 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных и муниципальных учреждениях» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 44,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 44,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 36,8 тыс. рублей или 82,9 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных и муниципальных учреждениях» в 2025 году предусмотрено  достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано на конец 2025 года, по оценке возможные риски по достижению показателя отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных и муниципальных учреждениях» в 2025 году предусмотрено  3 мероприятия (результатов). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, по оценке возможные риски по завершению мероприятий отсутствуют.

Мероприятие (результат) 1.1. «Обучение специалистов осуществляющих эксплуатацию электроустановок и тепловых энергоустановок».

Мероприятие (результат) 1.3. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие»

Мероприятие (результат) 1.4. «Реализация комплекса ресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения»

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных и муниципальных учреждениях» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, согласно запланированного срока.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» в 2025 году муниципальной  программой средства не предусмотрены.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие газотранспортной системы» в 2025 году муниципальной  программой средства не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижение показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2025 года.