|  | УТВЕРЖДЕН Глава Администрации Горняцкого сельского поселения ________________________А.В. Балденков «_____» ____________ 2025 г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергоэффективность и развитие  энергетики»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период |  | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Объем тепловой энергии, потребленной муниципальным учреждением Горняцкого сельского поселения |  | МП | убывание | тыс. гига-калорий | 66,0 | - | - | - | 66,0 | 65,9 | - |  |
| 1.2 |  |  | Объем электрической энергии, потребленной муниципальными учреждениями Горняцкого сельского поселения |  | МП | убывание | тыс. киловатт | 2 | – | – | – | 2 | 1,99 | - | – |
| 2. Цель муниципальной программы Развитие электрических сетей, сетей наружного (уличного) освещения и газотранспортной системы (к 2030 году увеличение доли фактически освещенных улиц в Горняцком сельском поселении до 17 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц |  |  | МП | возрастание | % | 98 | - | - | – | 98 | 99 | - | – |
| 2.2. |  | Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения* |  |  | МП | возрастание | километров | 0,535 | - | - | - | 0,535 | 1,0 | - | - |
| 2.3 |  | Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения |  |  | МП | возрастание | километров | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Энергоэффективность и развитие энергетики» (всего), в том числе: | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 36,8 | 36,8 | 89 |  |
| Местный бюджет | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 36,8 | 36,8 | 89 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в казенных и муниципальных учреждениях », в том числе: | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 36,8 | 36,8 | 89 |  |
| Местный бюджет | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 36,8 | 36,8 | 89 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обучение специалистов осуществляющих эксплуатацию электроустановок и тепловых энергоустановок» | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 100 |  |
| Местный бюджет | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 100 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене, снятие показаний с узла учёта» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие (результат) «Реализация комплекса ресурсосберегающих мероприятий по утеплению помещений в зданиях, замене/ утеплению оконных и дверных блоков, регулировке, автоматизации, промывке, опрессовке и ремонту систем отопления и водоснабжения, оптимизации работы вентсистем, замене и ремонту запорной арматуры, установке новой арматуры на сетях водоснабжения, водоотведения, отопления, приобретению труб отопления и водоснабжения» | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 27,7 | 99,6 |  |
| Местный бюджет | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,7 | 27,7 | 99,6 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |