Пояснительная информация к отчету о ходе реализации Муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 244.

На реализацию муниципальной программы

в 2025 году предусмотрено 3908,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3908,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 497,44 тыс. рублей или 12,7 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

- Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»

-Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

- Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

В рамках муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы. По итогам 1  полугодия 2025 года достижение показателей не запланировано.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» в 2025 году программой предусмотрено 353,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 353,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 147,8 тыс. рублей или 41,9 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» оценивается на основании 4 контрольных точек, достижение которых запланировано до конца года.

2 контрольные точки  уже исполнены:

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году   муниципальной (комплексной) программой предусмотрено 3 555,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 555,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 349,7 тыс. рублей или 9,8 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки в установленный срок.

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой средства не предусмотрены.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 4 контрольные точки.

По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки в установленный срок.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.