# Пояснительная информация

# о ходе реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по итогам 9 месяцев2025 года

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.05.2025 № 130. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1427,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1400,0рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев2025 года составило 600,0 тыс. рублей или 43 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Горняцкого сельского поселения».

Комплекс процессных мероприятий 2 – «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды»; «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»;

В рамках муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы:

Количество информационных материалов экологической направленности, размещенных на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения и в средствах массовой информации

Доля ликвидированных свалочных очагов и навалов мусора от общего количества выявленных.

По итогам 9 месяцев2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2025 года.

На реализацию муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Горняцкого сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 600,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 600,0 тыс. рублей или 100 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 800,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 800,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятия (результат), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 1 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» оценивается на основании 1 контрольной точки, достижение которой запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процента. В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятий (результата), выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды» оценивается на основании 1 контрольной точки.

По итогам 9 месяцев 2025 года:

Заключен контракт на приобретение контейнеров Еврообразца № 62 от 15.04.2025 года.

Произведена поставка контейнеров 16.06.2025 года.

Заключен контракт на ликвидацию несанкционированных свалок № 85 от 29.09.2025 года объемом 226 м3.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.