Утвержден Глава Администрации Горняцкого сельского поселения ____________________А.В. Балденков «15» октября 2025г.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории Горняцкого сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Статус факти-ческого/ прогноз-ного значения за отчет-ный период | Наименова-ние показателя | Уро-вень показа-теля | Признак возраста-ния/ убыва-ния | Едини-цаизмере-ния (по ОКЕИ) | Плано-воезначе-ние на конец отчет-ногоперио-да | Факти-ческое значение на конец отчет-ного периода | Прог-нозноезначе-ние на конец отчет-ного периода | Подтвер-жда-ющий документ | Пла-новоезначе-ние на конец теку-щего года | Прог-ноз-ноезначе-ние на конец теку-щего года | Информационная система | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Горняцкого сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Содержание и благоустройство территорий общественного пользования на территории Горняцкого сельского поселения | МП | возрас-тания | процент | 100 | – | – |  | 100 | 100 | – | показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной)программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджет-ная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Горняцкого сельского поселения» всего, в том числе: | 5456,8 | 5456,8 | 5456,8 | 3172,5 | 3172,5 | 58 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 5456,8 | 5456,8 | 5456,8 | 3172,5 | 3172,5 | 58 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Горняцкого сельского поселения», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Горняцкого сельского поселения», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения», в том числе: | 5456,8 | 5456,8 | 5456,8 | 3172,5 | 3172,5 | 58 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 5456,8 | 5456,8 | 5456,8 | 3172,5 | 3172,5 | 58 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |