

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЯ**

от 10.02.2025 № 39

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения» Администрация Горняцкого сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2024 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектора муниципального хозяйства Т.В. Дудникову.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииГорняцкого сельского поселения | А.В. Балденков |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.02.2025 № 39

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024

 «Развитие транспортной системы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| годпредшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям  | км | - | 55,8 | 55,8 | - |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения  | % | - | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» |
| 1. | Сокращение количества ДТП | проверка | - | 1 | 1 |  |
| 2. | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | акции | - | 1 | 1 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения» |
| 1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1868,1 | 1868,1  |  |
| 1.2 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» |
| 2.1 | Нанесение дорожной разметки на внутрипоселковой автомобильной дороге Горняцкого сельского поселения. | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 120,2 | 120,2 |  |
| 2.2 | Замена по маршруту школьных автобусов Горняцкого сельского поселения дорожных знаков. | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25,0 | 25,0 |  |
| 2.4 | Мероприятия по обеспеч**ен**ию безопасности дорожного движения (ремонт светофоров). | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55,8 | 55,8 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Развитие транспортной системы» | всего  | 2069,1 | 2069,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2069,1 | 2069,1 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения | всего  | 1868,1 | 1868,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1868,1 | 1868,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | всего  | 1868,1 | 1868,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 1868,1 | 1868,1 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | всего  | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения | всего  | 201,0 | 201,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 201,0 | 201,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Нанесение дорожной разметки на внутрипоселковой автомобильной дороге Горняцкого сельского поселения. | всего  | 120,2 | 120,2 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 120,2 | 120,2 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Замена по маршруту школьных автобусов Горняцкого сельского поселения дорожных знаков. | всего  | 25,0 | 25,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по обеспеч**ен**ию безопасности дорожного движения (ремонт светофоров). | всего  | 55,8 | 55,8 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 55,8 | 55,8 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Меры по реализации программы.

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.10.2013 года № 217 была принята с целью: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горняцкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

 Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по двум подпрограммам:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения;
2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Горняцкого сельского поселения, повышение уровня безопасности движения;

- обеспечение функционирования и развитию сети автомобильных дорог общего пользования Горняцкого сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

 За 2024 год плановый объем финансирования Программы составил: 2069,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 2069,1 тыс. рублей и местный бюджет - 0,0 тыс. рубля. Фактически профинансировано и освоено 2069,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, бюджет района – 2069,1 тыс. рублей и местный бюджет - 0,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

Основные результаты

По I подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

- содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения, на реализацию предусмотрено: 1868,1 тыс. рублей, освоено 1868,1 тыс. рублей, освоение составило 100 %;

По 2 подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения» выполнены следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки на внутрипоселковой автомобильной дороге Горняцкого сельского поселения на реализацию предусмотрено: 120,2 тыс. рублей, освоено 120,2 тыс. рублей, освоение составило 100 %;

- замена по маршруту школьных автобусов Горняцкого сельского поселения дорожных знаков на реализацию предусмотрено: 25,0 тыс. рублей, освоено 25,0 тыс. рублей, освоение составило 100 %;

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (ремонт светофоров) на реализацию предусмотрено: 55,8 тыс. рублей, освоено 55,8 тыс. рублей, освоение составило 100 %;

Мероприятия, предусмотренные Программой, играют важную роль в социально-экономическом развитии Горняцкого сельского поселения.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств бюджетов, обеспечена за счет исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств.

В результате реализации Программы решены следующие задачи:

1) сохранена протяженность соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

2) улучшены условия движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет применения коммунальной техники.

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году уменьшилось количество ДТП на территории Горняцкого сельского поселения, в том числе с участием пешеходов, улучшено транспортное обслуживание населения на межпоселенческом направлении; произошло уменьшение правонарушений участниками дорожного движения на основе формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного (в том числе с участием детей), снижено число пострадавших в результате ДТП (на территории Горняцкого сельского поселения отсутствуют пострадавшие в ДТП).

Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая