

РОССИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.02.2025 № 43

пос. Горняцкий

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2024 год**

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», Администрация Горняцкого сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2024 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Т.В. Дудникову

|  |  |
| --- | --- |
| Глава АдминистрацииГорняцкого сельского поселения | А.В. Балденков |
| Верно Заведующий сектора по общим вопросам, земельным и имущественным отношениям | Л.П. Дикая |

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 10.02.2025 № 43

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед.изм. | Значения показателей |
| 2024 |
| Плановые показатели | Фактическое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | тыс.кВт. ч | 350,0 | 206,1 |
| 2. | Озеленение  | га | 101,8 | 101,8 |
| 3. | Отлов безнадзорных животных | количество голов | 8 | 8 |
| 4. | Содержание и ремонт мест захоронения | га | 14,7 | 14,7 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель(ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |
| 1. Основные мероприятия (всего)
 |  |  |  |  |  | 5322,1 | 5098,7 |  |
| 1. | Уличное (наружное) освещение | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3577,6 | 3355,7 |  |
| 2. | Озеленение  | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 297,0 | 296,8 |  |
| 3. | Содержание и ремонт мест захоронения | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 491,9 | 491,8 |  |
| 4. | Прочие  | Т.В. Дудникова | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 955,6 | 954,4 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Благоустройство территорииГорняцкого сельского поселения» | всего  | 5322,1 | 5098,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет  | 5322,1 | 5098,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Уличное (наружное) освещение | всего  | 3577,6 | 3355,7 |
| областной бюджет  |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет  | 3577,6 | 3355,7 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение  | всего  | 297,0 | 296,8 |
| областной бюджет  |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет  | 297,0 | 296,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Содержание и ремонт мест захоронения | всего  | 491,9 | 491,8 |
| областной бюджет  |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет  | 491,9 | 491,8 |
| внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 4  | Реализация прочих мероприятий | всего  | 955,6 | 954,4 |
| областной бюджет  |  |  |
| бюджет района |  |  |
| местный бюджет  | 955,6 | 954,4 |
| внебюджетные источники |  |  |

Меры по реализации программы.

В связи с необходимостью корректировки разделов программы, объемов финансирования программных мероприятий и в связи с изменением срока реализации программы в течение 2024 финансового года вносились изменения в муниципальную программу Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения», в соответствии с постановлениями Администрации Горняцкого сельского поселения:

- Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 07.10.2024 № 246 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 243».

 - Постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 28.12.2024 № 373 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.11.2018 № 243».

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

Горняцкого сельского поселения»

В 2024 году муниципальной программой Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» предусмотрена реализация 4 мероприятия на сумму 5322,1 тыс. рублей, исполнение плановых назначений составляет 5098,7 тыс. рублей или 95,8 %.

- значение фактического и планируемого целевого показателя муниципальной программы не равны;

- фактические и планируемые объёмы расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий (целевой параметр не менее 95,8%);

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр – 95,8%).

 Таким образом, социально-экономическая эффективность программы оценивается положительно.

Заведующий сектором по общим вопросам,

земельным и имущественным отношениям Л.П. Дикая