РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 08.02.2019 года | № 18 . | пос. Горняцкий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» за 2018 год |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 13.03.2018 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Горняцком сельском поселении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

Глава Администрации                                                      О.П. Снисаренко

Верно

Главный специалист                                                         А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 08.02.2019 года № 18

Оценка

эффективности социально-экономических

последствий от реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91 была принята с целью: обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Горняцкого сельского поселения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

- принятие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

-  проведение организационных мероприятий по реализации Программы;

- организация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов.

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2018 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» вносились следующие изменения:

- от 20.02.2018 № 56 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91»;

- от 31.05.2018 № 125 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91»;

- от 15.11.2018 № 236 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За 2018 год плановый объем финансирования Программы составил: 4 396,4 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 2 346,6 тыс. рублей;

бюджет района - 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет - 2 049,8 тыс. рублей.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» достигнуты следующие показатели:

- расселенная площадь 128,0 м2;

- количество расселенных помещений 5 ед.;

- количество переселенных жителей 6 человек;

- снесено 8 многоквартирных аварийных домов;

Фактически профинансировано и освоено 3 983,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 2 346,4 тыс. рублей, бюджет района 0,0 тыс. рублей и местный бюджет - 1 637,5 тыс. рублей. Экономия в ходе проведения торгов составила - 412,3 тыс. рублей.

Главный специалист                                                         А.М. Ветохина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2018 год

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расселенная площадь | кв. м | 724,7 | 128,0 | 128,0 | - |
| 2. | Количество расселенных помещений | ед. | 22 | 5 | 5 | - |
| 3. | Количество переселенных жителей | чел. | 48 | 6 | 6 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  | 4396,4 | 3983,9 | 412,3 - экономия в ходе торгов |
| 1. | мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Хуторенко Е.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2496,4 | 2496,2 |  |
| 4. | Снос аварийного жилищного фонда | Хуторенко Е.В. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1900,0 | 1487,7 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| мероприятие | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | всего | 4396,4 | 3983,9 |
|  |  | областной бюджет | 2346,6 | 2346,4 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2049,8 | 1637,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |