РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14 марта 2011 | № | 24 |  | п. Горняцкий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О создании штаба по благоустройству

В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов Горняцкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать штаб по благоустройству в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о штабе по благоустройству согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень мероприятий по благоустройству и санитарной очистке, рекомендуемых для проведения на территориях населённых пунктов Горняцкого сельского поселения, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4.Объявить 25 марта и 22 апреля – днями благоустройства.

4.1. Провести мероприятия по благоустройству и санитарной очистке в два этапа: первый – до 1 мая, второй – до 1 октября.

4.2. Принять меры по повышению эффективности работы должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере благоустройства и санитарного содержания.

4.3. Обеспечить выполнение утверждённых планов мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов в установленные сроки.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Горняцкого

сельского поселения						       О.П. Снисаренко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 14 марта 2011 г. № 24

Состав штаба по благоустройству

при Администрации Горняцкого сельского поселения

| 1. | Снисаренко Ольга Павловна | ( | Глава Горняцкого сельского поселения, председатель штаба |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Хуторенко Елена Викторовна | ( | Заведующий сектором муниципального хозяйства, заместитель председателя штаба |
| 3. | Зимовнова Вера Васильевна | ( | Специалист первой категории, заместитель председателя штаба |
| 4. | Ветохина Александра Михайловна | ( | Инспектор сектора муниципального хозяйства, секретарь штаба |
| Члены штаба: |
| 5. | Андреева Виктория Викторовна | ( | Заместитель генерального директора ООО «УК «Монолит» |
| 6. | Недвига Дмитрий Сергеевич | ( | Председатель ТСЖ «Шахтер» |
| 7. | Иванченко Александр Иванович | ( | Начальник участка ООО «Районный Водоканал» |
| 8. | Карпов Геннадий Владиславович | ( | Старший мастер БК РЭС |
| 9. | Воробьева Ирина Александровна | ( | Специалист второй категории администрации Горняцкого сельского поселения |
| 10. | Евстратов Александр Михайлович | ( | Директор ООО «Бытовик» |
| 11. | Аксенов Александр Иванович | ( | УУМ капитан милиции УПМ-10 |
| 12. | Богомолов Виктор Андреевич | ( | Депутат Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения |
| 13. | Баканова Зоя Алексеевна | ( | Депутат Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения |
| 14. | Поволоцкая Людмила Евгеньевна | ( | Заведующая сельского клуба х. Погорелов |

Специалист							Г.Д. Кравцова

Приложение № 2 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 14 марта 2011 г. № 24

### Положение

### о штабе по благоустройству

### 1. Общие положения

- Штаб по благоустройству при Администрации Горняцкого сельского поселения (далее – штаб) создается постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения.

- Штаб является рабочим коллегиальным органом Администрации Горняцкого сельского поселения.

- В своей деятельности штаб руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Горняцкого сельского поселения и настоящим Положением.

### 2. Задачи штаба

- Основными задачами штаба являются координация работ и контроль за реализацией мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий населённых пунктов Горняцкого сельского поселения.

### 3. Функции штаба

- В соответствии с основными задачами штаб:

  - Принимает решения по вопросам обеспечения благоустройства и санитарной очистке территорий населённых пунктов Горняцкого сельского поселения.

  - Контролирует состояние земельных участков при использовании их организациями любой формы собственности и гражданами, в том числе в соответствии с целевым назначением.

  - Рассматривает конфликтные ситуации между организациями любой формы собственности, связанные с благоустройством закрепленных территорий.

### 4. Права штаба

- При осуществлении своих функций штаб имеет право:

  - Запрашивать и получать от организаций любой формы собственности и граждан информацию и документы по вопросам благоустройства.

  - Приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей организаций любой формы собственности и граждан по вопросам благоустройства.

  - Штаб вправе привлекать к работе специалистов для составления заключений по вопросам благоустройства.

### 5. Организация работы штаба

- Управление и руководство деятельностью штаба осуществляет председатель штаба.

- Заседания штаба проводятся не реже одного раза в месяц.

- Решения штаба принимаются большинством голосов при открытом голосовании и считаются правомочными при участии в работе штаба не менее двух третей от общего числа его членов.

- На основании решения штаба организации направляется выписка из протокола штаба за подписью секретаря штаба.

- Решения штаба носят рекомендательный характер.

Специалист							Г.Д. Кравцова

Приложение № 3 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 14 марта 2011 г. № 24

Перечень мероприятий

по благоустройству и санитарной очистке,

рекомендуемых для проведения на территориях

населённых пунктов муниципальных образований,

входящих в состав Горняцкого сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Очистка территорий населённых пунктов от мусора, в том числе ликвидация несанкционированных свалок |
|  | Очистка зелёных насаждений от мусора и листвы |
|  | Ремонт и окраска скамеек |
|  | Очистка бордюров и их побелка |
|  | Помывка, ремонт и окраска автобусных остановок, ларьков, павильонов |
|  | Смыв объявлений с фасадов домов, опор освещения |
|  | Протирка и ремонт номерных знаков и аншлагов |
|  | Ремонт, восстановление и окраска ограждений и заборов |
|  | Ремонт памятников, мемориалов |
|  | Очистка подвалов и чердаков от мусора |
|  | Ремонт цоколей |
|  | Уборка газонов |
|  | Посадка деревьев и кустарников |
|  | Обрезка деревьев и сухостоя |

## Комплексный план

## мероприятий по благоустройству территории

## Горняцкого сельского поселения на 2011 год

- Рекомендовать:

1.1.Руководителям учреждений, организаций, предприятий всех форм      собственности:

- произвести уборку территорий;

- привести в порядок (побелить, покрасить) ограждение вокруг своей               территории;

1.2.Депутатам Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения совместно с квартальными:

- провести разъяснительную работу с жителями частного сектора по наведению порядка;

- провести разъяснительную работу о запрете складирования строительных материалов на улицах в срок до 01.04.2011 года;

- депутатам Собрания депутатов Горняцкого сельского поселения организовать субботник по уборке тополиной рощи ул. Дзержинского (уборка мусора, вырубка сушняка) в срок до 20.04.2011 года;

1.3.Специалисту первой категории администрации Горняцкого сельского поселения В.В. Зимовновой:

- произвести чистку бордюр и пешеходных тротуаров, побелку бордюр и деревьев  по улицам Дзержинского, Мира, Театральная, Центральная, Строительная, Чапаева пос. Горняцкий; х. Крутинский, ул. Центральная; х. Погорелов, ул. М. Ефремовой; ст. Грачи, ул. Железнодорожная в срок до 24.04.2011 года;

- произвести ремонт заборов и побелку  по улицам Дзержинского, Мира, Театральная, Центральная, Строительная пос. Горняцкий в срок до 01.05.2011 года;

- произвести уборку 7 остановок и прилегающих к ним территорий в срок до 01.05.2011 года;

- произвести уборку несанкционированных свалок на территории Горняцкого сельского поселения во всех населенных пунктах;

- произвести ремонт и покраску всех памятников, братских могил и мемориалов, уборку прилегающих к ним территорий в пос. Горняцкий, х. Погорелов, х. Крутинский, ст. Грачи;

- произвести уборку кладбищ и планирование дорог для подвоза песка, завоз песка;

- вымыть ограждение по ул. Дзержинского в срок до 24.04.2011 года;

- убрать мусор возле стелл на въездах в пос. Горняцкий;

- убрать клумбы пос. Горняцкий по ул. Мира, Театральная, Центральная, пос. Горняцкий по ул. Чапаева в срок до 20.04.2011 года;

- отремонтировать лавочки в районе ДК «Шахтёр» на площади, на аллее, около остановок, ул. Театральная, ул. Дзержинского, пос. Горняцкий в срок до 01.05.2011 года;

- организовать субботники на территории, закрепить всем участки и контролировать сроки выполнения 25.03.2011 года и 22.04.2011 года;

- организовать субботник на территории родника сотрудниками администрации в срок до 01.05.2011 года;

1.4.Заместителю директора ООО «УК Монолит» В.В. Андреевой:

- постоянно производить уборку внутриквартальных территорий;

1.5.Начальнику участка ООО «Районный водоканал» А.И. Иванченко, мастеру Ф.А. Фатееву:

- произвести планировку всех территорий, на которых производились ремонтные работы в срок до 25.04.2011 года;

- убрать территорию «Водобака» и прилегающую площадь в срок до 20.04.2011 года;

- почистить водоотливной сток для сброса воды по ул. Дзержинского в срок до 25.04.2011 года;

- произвести чистку колодцев и укомплектовать крышками;

1.6.Старшему мастеру БК РЭС Карпову Г.В.:

- произвести уборку вокруг всех трансформаторных подстанций в срок до 24.04.2011 года;

- убрать рабочую территорию и прилегающую площадь;

- произвести уборку веток на всех территориях, где производилась обрезка воздушных электролиний в срок до 01.05.2011 года;

1.7.Мастеру котельной № 17 филиала ОАО «Донэнерго-Тепловые сети» Белокалитвинские Тепловые сети Дегтяреву В.А.:

- произвести уборку территории котельной и прилегающей площади;

- произвести очистку бордюр по улице Дзержинского пос. Горняцкий в срок до 25.04.2011 года;

- проработать вопрос озеленения своей территории в срок до 20.04.2011 года;

1.8.Директору рынка ООО «Казачий стиль» Романовой С.А. пос. Горняцкий:

- произвести уборку на своей территории (уборка мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) в срок до 20.04.2011 года;

- обязать предпринимателей произвести в соответствии с требованиями косметический ремонт торговых точек в срок до 24.04.2011 года;

- организовать субботники по уборке территории  парка, прилегающего к рынку в срок до 20.04.2011 года;

1.9.Директору МОУ СОШ № 9 Прачик А.Ф.:

- произвести уборку своей территории в срок до 23.04.2011 года;

- разработать мероприятия по озеленению на своей территории;

- навести порядок на приусадебном участке в срок до 23.04.2011 года;

- произвести уборку части парка (аллея) за ДК «Шахтёр» в срок до 23.04.2011 года;

1.10.Директору МОУ СОШ № 10 Петровой О.С.:

- произвести уборку своей территории в срок до 20.04.2011 года.

- разработать мероприятия по озеленению на своей территории.

- убрать улицу Театральная от школы до улицы Центральной (уборка мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) в срок до 24.04.2011 года.

- закрепить и произвести уборку территории части парка (аллея) за ДК «Шахтёр» в срок до 24.04.2011 года.

1.11.Директору МОУ СОШ № 11 Пигаревой В.Н.:

- провести субботник на своей территории в срок до 25.04.2011 года;

- разработать мероприятия по озеленению на своей территории;

- произвести уборку территории и побелку деревьев на территории братской могилы в пос. Горняцкий в срок до 25.04.2011 года;

- провести субботник в парке по ул. Чапаева в срок до 25.04.2011 года;

1.12.Директору МУК «Горняцкая клубная система» Тереховой Л.Н.:

- провести субботники на своих территориях (обрезка сушняка, уборка мусора, побелка деревьев и бордюр) в срок до 20.04.2011 года;

- привести в порядок свои клумбы;

1.13.Участковому врачу амбулатории пос. Горняцкий  Джелаухян Л.Н.:

- произвести уборку своей территории (уборка мусора, вырубка сушняка) в срок до 25.04.2011 года;

- произвести побелку бордюр и деревьев на своей территории в срок до 20.04.2011 года;

- разработать мероприятия по озеленению своей территории в срок до 23.04.2011 года;

- произвести побелку бордюр и деревьев по улице Строительная от больницы до улицы Центральной п. Горняцкий в срок до 23.04.2011 года;

- убрать территорию в пос. Горняцкий между ДК «Артём» и своими зданиями (уборка мусора, вырубка сушняка, побелка деревьев и бордюр) в срок до 23.04.2011 года;

1.14.Заведующему СРО № 2 пос. Горняцкий по Белокалитвинскому району Гоженко И.И., заведующему  хозяйством психиатрического отделения № 3 Фахрисватовой Л.Ф.;

- произвести уборку своей территории в срок до 20.04.2011 года;

- произвести побелку бордюр и деревьев на своей территории в срок до 24.04.2011 года;

- разработать мероприятия по озеленению своей территории в срок до 24.04.2011 года;

1.15.Директору музыкальной школы Дударевой И.И., заведующему детской библиотеки филиал № 8 Никулиной Г.И.:

- произвести уборку своей территории (уборка мусора, вырубка сушняка) в срок до 23.04.2011 года;

- произвести побелку бордюр и деревьев на своей территории в срок до 25.04.2011 года;

- разработать мероприятия по озеленению своей территории в срок до 25.04.2011 года;

1.16.Атаману х. Восточный  Соловьеву Ю.П.:

- организовать субботник по уборке территории улицы Аварийная и прилегающей поляны (вырубка сушняка, уборка мусора) в срок до 21.04.2011 года;

1.17.Заведующему ОСО № 5, № 23 п. Горняцкий Гладковой Г.И.:

- организовать субботник по уборке территории склона железной дороги при въезде в посёлок, склона на спуске при въезде в посёлок, поляны от мостика до тополиной рощи (вырубка сушняка, уборка мусора);  срок до 01.05.2011 года;

1.18.Такси «Люкс»

- благоустройство территории от ул. Песчаная до ул. Буденного, территория молодых насаждений и территория до бывших железнодорожных путей;

Специалист Администрации                                        		   Г.Д. Кравцова