РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 16 » октября 2012 года |  |  | № 157 . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. №132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов С.А. Багаеву.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                      О.П. Снисаренко

верно:

ведущий специалист                                                                А.М. Ветохина

|  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от «16» октября 2012 года № 157 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 01.10.2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Всего по Программе |  |  |  |  | всего |  | 14936,20 |  | 14936,20 |  | 23,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 13341,50 |  | 13341,50 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 1188,70 |  | 1188,70 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 406,00 |  | 406,00 |  | 23,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1 | Строительство внутрипоселкового водопровода в пос. Горняцкий Белокалитвинского района |  | 2012 г. | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего |  | 14530,20 |  | 14530,20 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 13341,50 |  | 13341,50 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 1188,70 |  | 1188,70 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «Строительство внутрипоселкового водопровода в пос. Горняцкий Белокалитвинского района» |  | 2012 г. | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 3 | Авторский надзор за строительством внутрипоселкового водопровода в пос. Горняцкий Белокалитвинского района |  | 2012 г. | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего |  | 29,10 |  | 29,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 29,10 |  | 29,10 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 4 | Строительный контроль за строительством внутрипоселкового водопровода в пос. Горняцкий Белокалитвинского района |  | 2012 г. | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего |  | 203,40 |  | 203,40 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 203,40 |  | 203,40 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 5 | Изготовление расчетных схем газификации ст. Грачи |  | 2012 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего |  | 103,50 |  | 103,50 |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 103,50 |  | 103,50 |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей |  | 2012 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 50,00 |  | 50,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |