РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «06» апреля 2012 года |  | № 48 |
| --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 года № 34 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов С.А. Багаеву.

И.о. Главы Горняцкого

сельского поселения                                                                 Е.В. Хуторенко

верно:

специалист администрации                                                        А.М. Ветохина

|  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от «06» апреля 2012 года № 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы" |
| по состоянию на 01.04.2012 года |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до структурных подразделений за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Программе |  | всего | 2729,40 | 2729,40 | 197,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2051,00 | 2051,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 78,20 | 78,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 600,20 | 600,20 | 197,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул.Строительная, 6 в пос.Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | кап. вложения | июль 2012г. |  | всего | 521,20 | 521,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 495,10 | 495,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 26,10 | 26,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул.Строительная,8 в пос.Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | июль 2012г. |  |  | всего | 521,20 | 521,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 495,10 | 495,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 26,10 | 26,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул.Строительная, 6 в пос.Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | кап. вложения | июль 2012г. |  | всего | 521,20 | 521,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 495,20 | 495,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 26,00 | 26,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и исскуственных сооружений на них | прочие расходы | 2012 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 102,30 | 102,30 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и исскуственных сооружений на них | прочие расходы | 2012 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 1063,50 | 1063,50 | 197,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 565,60 | 565,60 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 497,90 | 497,90 | 197,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |