РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| « 16 » июля 2012 года |  | № 93 . |
| --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 30.04.2009 г. № 34 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и финансов С.А. Багаеву.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                 О.П. Снисаренко

|  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения от 16 июля 2012 года № 93 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы" по состоянию на 01.07.2012 года |
| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до структурных подразделений за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Программе |  | всего | 5596,30 | 5596,30 | 497,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2051,00 | 2051,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 78,20 | 78,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 3467,10 | 3467,10 | 497,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул.Строительная, 6 в пос.Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | кап. вложения | июль 2012г. |  | всего | 575,00 | 575,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 495,10 | 495,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 26,10 | 26,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 53,80 | 53,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул. Строительная, 8 в пос.Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | июль 2012г. |  |  | всего | 575,00 | 575,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 495,10 | 495,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 26,10 | 26,10 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 53,80 | 53,80 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории по ул.Строительная,6 в пос.Горняцкий Белокалитвинского района Ростовской области | кап. вложения | июль 2012г. |  | всего | 575,20 | 575,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 495,20 | 495,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района | 26,00 | 26,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 54,00 | 54,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и исскуственных сооружений на них | прочие расходы | 2012 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 2787,30 | 2787,30 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров и исскуственных сооружений на них | прочие расходы | 2012 год | Администрация Горняцкого сельского поселения | всего | 1083,80 | 1083,80 | 497,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 565,60 | 565,60 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Белокалитвинского района |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 518,20 | 518,20 | 497,00 |  |
|  |  |  |  |  | прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Начальник отдела экономики и финансов С.А. Багаева |