РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 27.09.2013 года | № 171 | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление от 24.04.2013 № 92 Администрации Горняцкого сельского поселения |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.04.2013 № 92 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013 году» следующие изменения:

  - Наименование программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013 году» изложить в новой редакции «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013-2017 годах».

  - Приложение к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую сектором муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

Глава поселения                                                             О.П. Снисаренко

# Верно

# Ведущий специалист                                                     А.М. Ветохина

Приложение

к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 27.09.2013 года  № 171

Муниципальная адресная программа

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013-2017 годах»

- Паспорт муниципальной  адресной  программы

« Переселение граждан  из  аварийного  жилищного фонда  на территории Горняцкого сельского поселения в 2013-2017 годах»

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013-2017 годах» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для принятия Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон о Фонде); Постановление Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при реализации областных целевых программ»; Постановление Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010-2015 годы»; Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Горняцкого сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Горняцкого сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения данных целей решаются следующие основные задачи: разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам. |
| Сроки реализации Программы | Программу планируется реализовать в течение 2015-2017 годов. |
| Основные направления реализации Программы | Формирование муниципальной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; Организационные мероприятия по реализации Программы |
| Исполнители Программы | Администрация Горняцкого сельского поселения Администрация Белокалитвинского района |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования в рамках реализации Программы – 325 915 790,10 рубля, из них: 76 392 587,44 рублей - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 220 537 601,81 рублей - средства областного бюджета – обязательная доля софинансирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 14 194 960,85 рубля - средства местного бюджета – обязательная доля софинансирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 14 790 640,00 рублей – внебюджетные (дополнительные) источники финансирования на приобретение жилых помещений по норме предоставления и превышение цены приобретения жилых помещений сверх цены, установленной Министерством регионального развития Российской Федерации; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан; ликвидация при финансовой поддержке за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов 11 041,73 кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 634 жителей из 293 жилых помещений, расположенных в 63 многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Оценка эффективнос- ти социальных и экономических пос-ледствий реализации Программы | Реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания; снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Горняцкого сельского поселения, признанных в установленном порядке аварийными. |
| Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области осуществляет общее руководство и координацию деятельности исполнителя Программы, предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством; Администрация Белокалитвинского района. Администрация Горняцкого сельского поселения предоставляет отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области. |

2. Содержание проблемы

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение  обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проживающие в аварийных домах граждане не могут самостоятельно приобрести жилье удовлетворительного качества. Муниципальное образование «Горняцкое сельское поселение» не в состоянии предоставить им жилье на условиях найма, так как не строит нового жилья, учитывая высокую степень дотационности бюджета, и не имеет свободного жилищного фонда.

Федеральный закон в указанной редакции позволяет решить проблему переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, на территориях субъектов Российской Федерации.

Настоящая Программа разработана в целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», областной адресной программы и позволяет создать эффективный механизм переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 01 января 2012 года, и его сноса.

Проблема переселения граждан из аварийного жилищного фонда решается программным методом, который позволяет консолидировать средства бюджетов всех уровней для достижения качественных показателей данной Программы.

3. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

- привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства;

- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам.

В рамках настоящей Программы в соответствии с заявкой, предоставленной в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2013-2017 годах подлежат отселению граждане из 63 многоквартирных домов  общей отселяемой площадью жилых помещений  11 041,73 кв.м по  перечням согласно приложения  № 1 к настоящей Программе.

4. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:

- Формирование необходимой правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предусматривающее анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

- принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и обязательной доли софинансирования за счет средств областного бюджета производятся в соответствии с действующим жилищным законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также в соответствии с законом о Фонде:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения, либо, по соглашению, им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренной статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

- гражданам, проживающим в жилом помещении муниципального жилищного фонда, которое признано непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

В случае предоставления переселяемым гражданам жилого помещения по норме предоставления общая площадь, превышающая общую площадь отселяемого жилого помещения, оплачивается за счет средств областного  и (или) местного бюджетов сверх обязательной доли софинансирования, а также внебюджетных источников.

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц и вводимые в эксплуатацию в 2013,2014,2015 годах;

строительство многоквартирных домов;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом для выплаты выкупной цены могут быть использованы средства не более чем в размере, рассчитанном исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда. При этом при приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками таких домов, или лиц, с которыми заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, предельная  стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать трех четвертей стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ростовской области, определяемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам отселения отражен в приложении № 2;

- жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда предусмотренными Программой способами переселения;

- информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайте Администрации Горняцкого сельского поселения.

- Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из жилищного фонда формируются за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и (или) местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Объемы и источники финансирования Программы установлены приложением № 3 к настоящей Программе.

Объемы и направления расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования «Горняцкое сельское поселение».

Финансирование Программы осуществляется в размере 235 915 790,10 рублей, из них:

76 392 587,44 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

220 537 601,81  рубля – средства областного бюджета – обязательная доля софинансирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

14 194 960,85  рублей  – средства местного бюджета;

14 790 640,00  рублей – дополнительные средства на приобретение жилых помещений по норме предоставления.

6. Обоснование объема средств на реализацию Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, областного и местного бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ, областного и местного бюджетов расходуются Администрацией Горняцкого сельского поселения в пределах расчетной стоимости жилых помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях настоящей Программы:

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у застройщиков не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации (далее – уполномоченный федеральный орган исполняющей власти). В случае, если стоимость одного квадратного метра превышает цену приобретения жилых помещений, установленную федеральным органом исполнительной власти, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местного бюджета;

- на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать три четверти предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным исполнительным органом власти. В случае, если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанной исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра, определяемой федеральным органом власти, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов;

- на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками. При этом стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения не должна превышать три четверти предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой уполномоченным федеральным исполнительным органом власти. В случае если выкупная цена жилого помещения превышает размер выкупной цены, рассчитанной, исходя из трех четвертей предельной стоимости одного квадратного метра, определяемой федеральным органом власти, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов (часть 8 статьи 16 Федерального закона).

Приобретение Горняцким сельским поселением жилых помещений для предоставления собственникам по договору мены взамен изымаемых   производится в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения организации, осуществляющей оценочную деятельность.

Средства на строительство жилых помещений направляются органами местного самоуправления Горняцкого сельского  поселения в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации на строительство данных многоквартирных домов, но не более 2013 год – 30,1 тыс. рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения, 2014 год – 33,33 тыс. рублей за 1 кв.м, 2015 год – 35,4 тыс. рублей за 1 кв.м,  общей площади жилого помещения.

Администрация Горняцкого сельского поселения вправе направлять средства местного бюджета на реализацию мероприятий Программы, направленные на формирование  перечня домов подлежащих переселению.

Администрация Горняцкого сельского поселения осуществляет переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренного в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели выполнения Программы в соответствии с заявкой, поданной в Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, приведены в приложении №  4 к настоящей Программе.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием эффективности которой является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Горняцкого сельского поселения, признанных в установленном порядке аварийными;

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и местного бюджетов 11 041,73  кв.м. аварийного жилищного фонда с переселением 634 жителя из 293  жилых помещений, расположенных в 63 многоквартирных домах, признанных до 01 января 2012г. аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также улучшение муниципальной среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

8. Управление Программой и система

организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Правительство Ростовской области, Контрольно-счетная палата Ростовской области, министерство экономического развития Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществляет мониторинг хода реализации Программы.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области информирует Правительство Ростовской области и Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о ходе реализации Программы.

Администрация Горняцкого сельского поселения в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Ростовской области, обязана направлять в органы исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации настоящей Программы и выполнении предусмотренных статьей 14 Закона о Фонде условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ведущий специалист                                                      М. Ветохина

Приложение № 1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013 – 2017 годах» Приложение 1 дан из аварийного жилищного фонда Перечень аварийных многоквартирных домов № п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса / реконструкции МКД Число жителей всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе: Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета Внебюджетные/дополнительные источники финансирования чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Всего по субъекту 2013-2017 годы, в т.ч.: Х Х Х Х 1149 634 21366,92 293 239 54 10 996,83 9156,43 1885,30 325915790,10 76392587,44 220537601,81 14194960,85 14790640,00 Всего по субъекту 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 223 154 4347,46 71 63 8 2778,36 2480,86 297,50 87114216.00 76392587.44 5935428.76 496949.80 4289250,00 Всего по субъекту 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда Х Х Х Х 926 480 17019,46 222 176 46 8218,47 6675,57 1587,80 238801574,10 0,00 214602173,05 13698011,05 10501390,00 Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: Х Х Х Х 380 281 7347,96 131 109 22 5174,16 4358,36 815,80 168858486,00 76392587.44 72903736,03 4771522,60 14790640,00 Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 223 154 4347,46 71 63 8 2778,36 2480,86 297,50 87114216.00 76392587.44 5935428.76 496949.80 4289250,00 1 п. Горняцкий, ул. Строительная, д 16 1 20.06.2008 IV 2014 IV 2015 16 16 334,90 8 4 4 334,90 154,00 180,90 11588500.00 8695890,00 908237,40 57972,60 1926400,00 2 п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 15, кв 1,2,3,6,7,8,9,10 22 11.01.2008 IV 2014 IV 2015 18 16 279,60 8 7 1 175,30 159,80 15,50 6074180.00 4748877,00 495993,82 31659,18 797650,00 3 п. Горняцкий, ул. Путевая 25, кв. 3,4 288 08.04 2011 IV 2014 IV 2015 6 4 165,4 2 2 0 76,2 76,2 0,00 2293620,00 2064258.00 215600.28 13761,72 0,00 4 п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 18, кв. 2,3,5,8 91 14.12.2009 IV 2014 IV 2015 10 6 264,80 4 3 1 133,70 95,40 38,30 3864840.00 3478356,00 363294,96 23189,04 0,00 5 п. Горняцкий, ул. Циолковского, д 11 18 10.03.2008 IV 2014 IV 2015 16 16 400,66 8 8 0 400,66 400,66 0,00 12059866,00 10853879,40 1133627,40 72359,20 0,00 6 п. Горняцкий, ул. Театральная д.21 99 21.12.2009 IV 2014 IV 2015 25 25 379,80 8 7 1 379,80 337,00 42,80 11431980,00 10288782,00 1074606,12 68591,88 0,00 7 п. Горняцкий, ул. Путевая д.33, кв. 1,3 100 28.12.2009 IV 2014 IV 2015 4 2 147,20 2 2 0 72,40 72,40 0,00 2179240,00 1961316,00 204848,56 13075,44 0,00 8 п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д.48, кв. 2,4,5 133 05.102010 IV 2014 IV 2015 8 5 165,50 3 3 0 114,50 114,50 0,00 3446450,00 3101805,00 323966,30 20678,70 0,00 9 п. Горняцкий,ул. Путевая д.29, кв. 1,3 29 20.042010 IV 2014 IV 2015 6 2 160,30 2 2 0 84,70 84,70 0,00 2549470,00 2294523,00 239650,18 15296,82 0,00 10 п. Горняцкий,ул. Радищева д.5, кв. 1,2 208 20.122010 IV 2014 IV 2015 4 2 169,40 2 2 0 76,80 76,80 0,00 2311680,00 2080512,00 217297,92 13870,08 0,00 11 п. Горняцкий, ул. Берегового д.4, кв. 1 116 18.062010 IV 2014 IV 2015 13 2 136,00 1 1 0 34,40 34,40 0,00 1035440,00 931896,00 97331,36 6212,64 0,00 12 п. Горняцкий, ул. Театральная д.36 20 11.01.2011 IV 2014 IV 2015 5 4 121,00 1 0 1 20,00 0,00 20,00 2167200.00 541800,00 56588,00 3612,00 1565200,00 13 п. Горняцкий, ул.Космодемьянской д.7 123 23.092010 IV 2014 IV 2015 5 5 49,70 2 2 0 49,70 49,70 0,00 1495970,00 1346373,00 140621,18 8975,82 0,00 14 п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 литера а 185 22.102010 IV 2014 IV 2015 6 2 113,20 1 1 0 28,30 28,30 0,00 851830,00 766647,00 80072,02 5110,98 0,00 15 п. Горняцкий, ул. Спасательная д.12, кв. 2,3 105 27.012010 IV 2014 IV 2015 12 8 207,60 2 2 0 108,40 108,40 0,00 3037090,00 2733381,00 285486,46 18222,54 0,00 16 п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23 99 31.082010 IV 2014 IV 2015 8 1 69,70 1 1 0 18,10 18,10 0,00 544810,00 490329,00 51212,14 3268,86 0,00 17 п. Горняцкий, ул. Путевая д.31 393 19.09.2011 IV 2014 IV 2015 5 1 155,90 1 1 0 38,00 38,00 0,00 1143800,00 1089942.54 46994.66 6862,80 0,00 18 п. Горняцкий, ул. Аварийная д.7, кв. 1,2,3 27 20.04.2010 IV 2014 IV 2015 8 5 148,00 3 3 0 109,70 109,70 0,00 3301970,00 3282158,18 0,00 19811,82 0,00 19 п. Горняцкий, ул. Циолковского д.3, кв. 1,3,5,7,8,9 263 25.01.2011 IV 2014 IV 2015 22 15 394,50 6 6 0 261,20 261,20 0,00 7862120,00 7814947,28 0,00 47172,72 0,00 20 п. Горняцкий, ул. Театральная д.33, кв. 2,3,4,7,8 234 07.02.2011 IV 2014 IV 2015 24 16 420,00 5 5 0 240,30 240,30 0,00 7233030,00 7189631,82 0,00 43398,18 0,00 21 п. Горняцкий, ул. Матросова, д 8 кв.2 136 06.10.2010 IV 2014 IV 2015 2 1 64.30 1 1 0 21.30 21.30 0,00 641130.00 637283.22 0,00 3846.78 0,00 Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда Х Х Х Х 157 127 3000,50 60 46 14 2395,80 1877,50 518,30 81744270,00 0,00 66968307,20 4274572,80 10501390,00 1 п. Горняцкий ,ул. Центральная д.5 кв 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 5 20.03.2005 IV 2014 I 2015 33 33 735,00 15 14 1 735,00 690,60 44,40 21756000,00 0,00 20450640,00 1305360,00 816960,00 2 п. Горняцкий, ул. Телеграфная д. 24 кв. 1,2,4,5,6,7,8 60 09.01.2006 IV 2014 I 2015 11 11 227,10 7 4 3 193,90 101,80 92,10 5739440,00 0,00 5395073,60 344366,40 1003440,00 3 п. Горняцкий, ул. Гоголя, д.11, кв. 2 69 25.01.2006 IV 2014 I 2015 17 1 137,4 1 1 0 53,6 53,6 0,00 1586560,00 0,00 1491366,40 95193,60 0,00 4 п. Горняцкий, ул. Радищева д.1 а, кв 2,3 106 06.04.2006 IV 2014 I 2015 5 2 123,00 2 2 0 56,70 56,70 0,00 1678320,00 0,00 1577620,80 100699,20 0,00 5 п. Горняцкий, ул. Строительная, д.38, кв.1 38 21.04.2006 IV 2014 I 2015 6 5 83,40 1 0 1 33,60 33,60 0,00 994560,00 0,00 934886,40 59673,60 1669440,00 6 п. Горняцкий, ул. Театральная д. 36, кв. 3 20 11.01.2008 IV 2014 I 2015 5 1 121,00 1 0 1 35,00 0,00 35,00 976800,00 0,00 918192,00 58608,00 0,00 7 п. Горняцкий, ул. Школьная д. 26, кв.1,4 41 21.04.2006 IV 2014 I 2015 7 4 109,70 2 2 0 59,40 59,40 0,00 1776060,00 0,00 1669496,40 106563,60 0,00 8 п. Горняцкий, ул. Циолковского д.1, кв.1,5,7,8,9,10,11 14 17.01.2006 IV 2014 I 2015 14 12 393,70 7 6 1 269,50 229,80 39,70 8058050,00 0,00 7574567,00 483483,00 1503970,00 9 п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д. 49, кв. 1,3 66 19.01.2006 IV 2014 I 2015 9 9 165,50 2 2 0 80,30 80,30 0,00 2400970,00 0,00 2256911,80 144058,20 0,00 10 п. Горняцкий, ул. Чапаева д. 21 63 19.01.2006 IV 2014 I 2015 7 7 129,20 4 4 0 129,20 129,20 0,00 3863080,00 0,00 3631295,20 231784,80 0,00 11 п. Горняцкий ул. Садовая д.4 64 19.01.2006 IV 2014 I 2015 8 8 56,30 2 0 2 56,30 0,00 56,30 1683370,00 0,00 1582367,80 101002,20 2622230,00 12 п. Горняцкий, ул. Фрунзе д.16, кв.1,2,3 70 25.01.2006 IV 2014 I 2015 3 3 89,40 3 3 0 89,40 89,40 0,00 2673060,00 0,00 2512676,40 160383,60 0,00 13 п. Горняцкий. ул. Фрунзе д. 18 кв. 1,2,4 71 25.01.2006 IV 2014 I 2015 5 4 99,70 3 2 1 73,80 49,70 24,10 2206620,00 0,00 2074222,80 132397,20 535210,00 14 п. Горняцкий ул. Циолковского д.9, кв. 1,2,3,4,5,6,7,8 51 21.04.2006 IV 2014 I 2015 21 21 428,70 8 4 4 428,70 202,00 226,70 12818130,00 0,00 12049042,20 769087,80 2350140,00 15 п. Горняцкий. ул. Кошевого д. 4 6 01.10.2008 IV 2014 I 2015 6 6 101,40 2 2 0 101,40 101,40 0,00 3031860,00 0,00 2849948,40 181911,60 0,00 Всего по этапу 2014 года , в т.ч.: Х Х Х Х 322 187 5730,78 71 52 19 2787,07 2106,27 680,80 101015564,10 0,00 94954630,25 6060933,85 0,00 Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда Х Х Х Х 322 187 5730,78 71 52 19 2787,07 2106,27 680,80 101015564,10 0,00 94954630,25 6060933,85 0,00 1 п. Горняцкий, ул. Телеграфная, д 26, кв.2 10 19.01.2006 IV 2015 IV 2016 19 4 182,50 1 1 0 35,20 35,20 0,00 1173216,00 0,00 1102823,04 70392,96 0,00 2 п. Горняцкий, ул. Мира, д 9, кв 1 294 26.05.2011 IV 2015 IV 2016 2 1 82,10 1 1 0 33,00 33,00 0,00 1099890,00 0,00 1033896,60 65993,40 0,00 3 п. Горняцкий, ул. Садовая 2, кв. 2,6,7,8,9 212 20.12.2010 IV 2015 IV 2016 17 10 316,1 5 4 1 212,5 167,6 44,9 5889411,00 0,00 5536046,34 353364,66 0,00 4 п. Горняцкий, ул. Путевая, д 9, кв. 2,3,4 286 08.04.2011 IV 2015 IV 2016 10 9 147,60 3 3 0 109,00 109,00 0,00 3632970,00 0,00 3414991,80 217978,20 0,00 5 п. Горняцкий, ул. Гоголя, д 11, кв.5 69 25.01.2006 IV 2015 IV 2016 17 15 137,40 1 1 0 40,13 40,13 0,00 1337532,90 0,00 1257280,93 80251,97 0,00 6 п. Горняцкий, ул. Садовая д.5, кв.4 379 12.09.2011 IV 2015 IV 2016 10 1 208,30 1 1 0 34,30 34,30 0,00 1143219,00 0,00 1074625,86 68593,14 0,00 7 п. Горняцкий, ул. Путевая д.17, кв. 1,2,3,4 392 19.09.2011 IV 2015 IV 2016 15 16 156,80 4 4 0 157,20 157,20 0,00 5239476,00 0,00 4925107,44 314368,56 0,00 8 п. Горняцкий, ул. Путеваяд.7, кв.1, 2,4 395 19.09.2011 IV 2015 IV 2016 10 6 395,00 3 2 1 141,20 95,30 45,90 4976169,00 0,00 4677598,86 298570,14 0,00 9 п. Горняцкий,ул.Циолковского д.5, кв.1,3,4,6,5 243 09.01.2011 IV 2015 IV 2016 18 14 418,18 5 4 1 267,84 221,04 46,80 9767023,20 0,00 9181001,81 586021,39 0,00 10 п. Горняцкий,ул. Строительная д.24, кв. 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12 267 18.02.2011 IV 2015 IV 2016 28 23 635,30 10 10 0 517,70 517,70 0,00 17254941,00 0,00 16219644,54 1035296,46 0,00 11 п. Горняцкий, ул. Театральная д.33, кв. 6,5,7 234 07.02.2011 IV 2015 IV 2016 24 12 420,00 3 2 1 133,00 86,00 47,00 5266140,00 0,00 4950171,60 315968,40 0,00 12 п. Горняцкий, ул. Почтовая д.24 кв.1 6 02.04.2009 IV 2015 IV 2016 11 1 88,00 1 1 0 18,40 18,40 0,00 613272,00 0,00 576475,68 36796,32 0,00 13 п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 литера А, кв4 185 22.10.2010 IV 2015 IV 2016 6 1 113,20 1 1 0 28,30 28,30 0,00 943239,00 0,00 886644,66 56594,34 0,00 14 п. Горняцкий, ул.Циолковского д.3 кв. 2,6 263 25.01.2011 IV 2015 IV 2016 22 7 394,50 2 2 0 94,30 94,30 0,00 3143019,00 0,00 2954437,86 188581,14 0,00 15 п. Горняцкий, ул. Путевая д.39, кв. 1 б/н 03.07.1905 IV 2015 IV 2016 5 3 82,60 1 1 0 36,60 36,60 0,00 1219878,00 0,00 1146685,32 73192,68 0,00 16 п. Горняцкий, ул. Путевая д.31, кв.4,2 393 19.09.2011 IV 2015 IV 2016 5 3 155,90 2 2 0 77,70 77,70 0,00 2589741,00 0,00 2434356,54 155384,46 0,00 17 п. Горняцкий, ул. Путевая д.25, кв.2,1 288 08.04.2011 IV 2015 IV 2016 6 2 165,40 2 2 0 89,20 89,20 0,00 2973036,00 0,00 2794653,84 178382,16 0,00 18 п. Горняцкий, ул. Циолковскогод.1, кв. 3 14 17.01.2006 IV 2015 IV 2016 14 1 393,70 1 1 0 18,00 0,00 18,00 1099890,00 0,00 1033896,60 65993,40 0,00 19 п. Горняцкий, ул. Путеваяд.45, кв. 2 459 17.12.2011 IV 2015 IV 2016 4 1 103,20 1 1 0 59,70 59,70 0,00 1989801,00 0,00 1870412,94 119388,06 0,00 20 ст. Грачи ул. Железнодорожная д.21 кв2,3,5,6,7,8,9 б/н 11.01.2008 IV 2015 IV 2016 15 15 294,70 7 0 7 206,10 0,00 206,10 10798920,00 0,00 10150984,80 647935,20 0,00 21 ст. Грачи ул. Железнодорожная д.9 кв1,2,3,4 б/н 30.09.2008 IV 2015 IV 2016 9 9 166,20 4 0 4 166,20 0,00 166,20 6985968,00 0,00 6566809,92 419158,08 0,00 22 п. Горняцкий, ул. Путевая д.1, кв. 4 407 10.10.2011 IV 2015 IV 2016 9 1 140,10 1 1 0 31,40 31,40 0,00 1046562,00 0,00 983768,28 62793,72 0,00 23 п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 12 кв. 4 105 27.01.2010 IV 2015 IV 2016 12 1 207,60 1 1 0 50,40 50,40 0,00 1679832,00 0,00 1579042,08 100789,92 0,00 24 п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23, кв. 2 99 31.08.2010 IV 2015 IV 2016 8 4 69,70 1 1 0 18,20 18,20 0,00 606606,00 0,00 570209,64 36396,36 0,00 25 п. Горняцкий, пер. Западный д. 2, кв. 1,2,3,4,6,7,8,10,11 5 20.06.2008 IV 2015 IV 2016 26 27 256,70 9 5 4 211,50 105,60 105,90 7049295,00 0,00 6626337,30 422957,70 0,00 Всего по этапу 2015 года , в т.ч.: Х Х Х Х 447 166 8288,18 91 78 13 3080,50 2691,80 388,70 56041740,00 0,00 52679235,60 3362504,40 0,00 Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда Х Х Х Х 447 166 8288,18 91 78 13 3080,50 2691,80 388,70 56041740,00 0,00 52679235,60 3362504,40 0,00 1 п. Горняцкий, пер. Западный, д 2 кв. 5,9 5 20.06.2008 IV 2016 I кв 2017 26 2 256,70 2 1 1 45,20 31,00 14,20 2265600,00 0,00 2129664,00 135936,00 0,00 2 п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 15, кв 4,5,11,12 22 11.01.2008 IV 2016 I кв 2017 18 4 279,60 4 4 0 104,30 104.3 0,00 4531200,00 0,00 4259328,00 271872,00 0,00 3 п. Горняцкий, ул. Путевая 43, кв. 1 7 01.08.2008 IV 2016 I кв 2017 3 2 95,1 1 1 0 42,4 42,4 0,00 1500960,00 0,00 1410902,40 90057,60 0,00 4 п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 18, кв. 1,4,6,7 91 14.12.2009 IV 2016 I кв 2017 10 4 264,80 4 3 1 115,70 95,00 20,70 4095780,00 0,00 3850033,20 245746,80 0,00 5 п. Горняцкий, ул. Телеграфная, 9кв. 1,2 б/н 12.04.2000 IV 2016 I кв 2017 2 2 72,60 2 2 0 72,60 72,60 0,00 2570040,00 0,00 2415837,60 154202,40 0,00 6 п. Горняцкий, ул. Телеграфная, 26 кв. 6 10 19.01.2006 IV 2016 I кв 2017 19 1 182,50 1 1 0 20,00 20,00 0,00 708000,00 0,00 665520,00 42480,00 0,00 7 п. Горняцкий, ул. Путевая д.31 кв. 1 393 19.09.2011 IV 2016 I кв 2017 5 1 155,90 1 1 0 40,20 40,20 0,00 1423080,00 0,00 1337695,20 85384,80 0,00 8 п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д.48, кв. 1,3 133 05.10.2010 IV 2016 I кв 2017 9 3 165,50 2 2 0 57,40 57,40 0,00 2031960,00 0,00 1910042,40 121917,60 0,00 9 п. Горняцкий,ул. Путевая д.29, кв. 4,2 29 20.04.2010 IV 2016 I кв 2017 4 2 160,30 2 1 1 72,80 29,60 43,20 2577120,00 0,00 2422492,80 154627,20 0,00 10 п. Горняцкий, ул. Радищева д.5 кв. 3 208 20.12.2010 IV 2016 I кв 2017 5 2 169,40 1 1 0 92,60 92,60 0,00 3278040,00 0,00 3081357,60 196682,40 0,00 11 п. Горняцкий, ул. Берегового д.4, кв. 2,3,4 116 18.06.2010 IV 2016 I кв 2017 13 11 136,00 3 3 0 100,90 100,90 0,00 3571860,00 0,00 3357548,40 214311,60 0,00 12 п. Горняцкий, ул. Чапаева,25 кв. 11 40 21.04.2006 IV 2016 I кв 2017 22 4 376,40 1 0 1 12,90 0,00 12,90 2548800,00 0,00 2395872,00 152928,00 0,00 13 п. Горняцкий, ул. Гоголя 3 кв. 1 68 25.01.2006 IV 2016 I кв 2017 2 1 59,60 1 0 1 29,80 0,00 29,80 1416000,00 0,00 1331040,00 84960,00 0,00 14 п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 литера А кв. 1,3 185 22.10.2010 IV 2016 I кв 2017 6 2 113,20 2 2 0 56,60 56,60 0,00 2003640,00 0,00 1883421,60 120218,40 0,00 15 п. Горняцкий, ул. Спасательная д.12, кв. 1 105 27.01.2010 IV 2016 I кв 2017 12 3 207,60 1 1 0 48,80 48,80 0,00 1727520,00 0,00 1623868,80 103651,20 0,00 16 п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23 кв. 3,4 99 31.08.2010 IV 2016 I кв 2017 8 3 69,70 2 2 0 33,40 33,40 0,00 1182360,00 0,00 1111418,40 70941,60 0,00 17 п. Горняцкий, ул. Путевая д.33 кв. 2 100 28.12.2009 IV 2016 I кв 2017 4 2 147,20 1 1 0 33,30 33,30 0,00 1178820,00 0,00 1108090,80 70729,20 0,00 18 п. Горняцкий, ул. Аварийная д.7, кв. 4 27 20.04.2010 IV 2016 I кв 2017 8 1 143,80 1 1 0 34,10 34,10 0,00 1207140,00 0,00 1134711,60 72428,40 0,00 19 п. Горняцкий, ул. Центральная, д.6 кв. 1-13 458 07.12.2011 IV 2016 I кв 2017 18 18 368,10 13 13 0 368,10 368,10 0,00 13030740,00 0,00 12248895,60 781844,40 0,00 20 п. Горняцкий, ул. Театральная д.33, кв. 1 234 07.02.2011 IV 2016 I кв 2017 24 16 420,00 1 1 0 46,70 46,70 0,00 1653180,00 0,00 1553989,20 99190,80 0,00 21 п. Горняцкий, ул. Путевая, д.45 кв. 1 459 17.12.2011 IV 2016 I кв 2017 4 3 103,30 1 1 0 43,50 43,50 0,00 1539900,00 0,00 1447506,00 92394,00 0,00 22 п. Горняцкий, ул. Гоголя д.11 кв 3 69 25.01.2006 IV 2016 I кв 2017 17 1 137,40 1 1 0 12,80 12,80 0,00 453120,00 0,00 425932,80 27187,20 0,00 23 п. Горняцкий, ул. Берегового 1 кв. 3 168 10.10.2010 IV 2016 I кв 2017 6 3 140,00 1 1 0 34,60 34,60 0,00 1224840,00 0,00 1151349,60 73490,40 0,00 24 п. Горняцкий, ул. М. Горького д.71 кв. 1,2 б/н 21.01.2008 IV 2016 I кв 2017 4 4 71,50 2 0 2 71,50 0,00 71,50 3177150,00 0,00 2986521,00 190629,00 0,00 25 п. Горняцкий, ул. Матросова д. 8 кв. 1 136 06.10.2010 IV 2016 I кв 2017 2 1 64,30 1 1 0 43,00 43,00 0,00 1522200,00 0,00 1430868,00 91332,00 0,00 26 п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 15 кв. 3 169 10.11.2010 IV 2016 I кв 2017 15 1 184,70 1 1 0 22,60 22,60 0,00 800040,00 0,00 752037,60 48002,40 0,00 27 п. Горняцкий, ул. Путевая,д 41 кв.1,2 203 23.11.2010 IV 2016 I кв 2017 4 4 65,00 2 2 0 65,00 65,00 0,00 2301000,00 0,00 2162940,00 138060,00 0,00 28 п. Горняцкий, ул. Путевая. Д.9 кв. 1 286 08.04.2011 IV 2016 I кв 2017 10 0 147,60 1 1 0 38,60 38,60 0,00 1366440,00 0,00 1284453,60 81986,40 0,00 29 п. Горняцкий, ул. Садовая д.5 кв. 1,2,3,5,6 379 12.09.2011 IV 2016 I кв 2017 10 9 208,30 5 5 0 174,00 174,00 0,00 6159600,00 0,00 5790024,00 369576,00 0,00 30 п. Горняцкий, ул. Путевая.д.1кв.1,2,3 407 10.10.2011 IV 2016 I кв 2017 9 8 140,10 3 2 1 108,70 71,40 37,30 3847980,00 0,00 3617101,20 230878,80 0,00 31 п. Горняцкий, ул. Садовая д.7 кв.2,3,4 444 29.11.2011 IV 2016 I кв 2017 5 5 83,80 3 3 0 63,50 63,50 0,00 2247900,00 0,00 2113026,00 134874,00 0,00 32 п. Горняцкий, ул. Циолковского д.5 кв. 2,7,8 243 09.01.2011 IV 2016 I кв 2017 18 8 418,18 3 2 1 150,30 103,90 46,40 5589660,00 0,00 5254280,40 335379,60 0,00 33 п. Горняцкий, ул. Циолковского д.3 кв. 10 263 25.01.2011 IV 2016 I кв 2017 22 1 394,50 1 1 0 39,00 39,00 0,00 1380600,00 0,00 1297764,00 82836,00 0,00 34 п. Горняцкий, ул. Строительная д. 24кв. 3,4 267 18.02.2011 IV 2016 I кв 2017 28 5 653,30 2 2 0 117,60 117,60 0,00 4163040,00 0,00 3913257,60 249782,40 0,00 35 п. Горняцкий, ул. Мира д. 9 кв. 2 294 26.05.2011 IV 2016 I кв 2017 2 1 82,10 1 1 0 49,10 49,10 0,00 1738140,00 0,00 1633851,60 104288,40 0,00 36 п. Горняцкий, ул. Путевая д.39 кв. 2 б/н 2011 IV 2016 I кв 2017 5 2 82,60 1 1 0 46,00 46,00 0,00 1628400,00 0,00 1530696,00 97704,00 0,00 37 п. Горняцкий, ул. Берегового д.5 кв. 1-4 433 18.11.2011 IV 2016 I кв 2017 6 6 201,20 4 4 0 201,20 201,20 0,00 7122480,00 0,00 6695131,20 427348,80 0,00 38 п. Горняцкий, ул. Садовая д. 2 кв. 1,3,4,5 212 20.12.2010 IV 2016 I кв 2017 17 8 316,10 4 3 1 103,60 79,50 24,10 5363100,00 0,00 5041314,00 321786,00 0,00 39 п. Горняцкий, ул. Путевая д. 7кв. 3 395 19.09.2011 IV 2016 I кв 2017 10 4 176,70 1 1 0 35,50 35,50 0,00 1256700,00 0,00 1181298,00 75402,00 0,00 40 п. Горняцкий, ул. Циолковского д. 1 кв. 2,кв. 6 14 18.01.2006 IV 2016 I кв 2017 14 2 393,70 2 2 0 58,90 58,90 0,00 2085060,00 0,00 1959956,40 125103,60 0,00 41 ст. Грачи ул. Железнодорожная д. 21 кв. 1,4,10 б/н 11.01.2008 IV 2016 I кв 2017 18 3 294,70 3 0 3 88,60 0,00 88,60 3136440,00 0,00 2948253,60 188186,40 0,00 42 п. Горняцкий, ул.М. Горького д. 31 кв. 1,2 94 17.08.2010 IV 2016 I кв 2017 3 3 85,10 2 2 0 85,10 85,10 0,00 3012540,00 0,00 2831787,60 180752,40 0,00 Всего по этапу 2016 года , в т.ч.: Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего по этапу 2016года без финансовой поддержки Фонда Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего по этапу 2017 года , в т.ч.: Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Всего по этапу 2017года без финансовой поддержки Фонда Х Х Х Х 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ведущий специалист А.М. Ветохина

Приложение № 2

к муниципальной адресной

программе «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на территории Горняцкого сельского

поселения в 2013 – 2017 годах»

| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников |
|  |  | Всего | стоимость | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по МО 2013-2017 годы,в т.ч.: | 11041,73 | 356069789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10577,73 | 340319835,10 |  | 464,00 | 15749954,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | 2778.36 | 82824966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2736,26 | 81557756,00 |  | 42,10 | 1267210,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по МО 2013-2017 годы, без финансовой поддержкой Фонда | 8263,37 | 273244823,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7841,47 | 258762079,10 |  | 421,9 | 14482744,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | 5174,16 | 154127046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5080,86 | 151332616 |  | 93,3 | 2794430,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 2778.36 | 82824966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2736,26 | 81557756,00 |  | 42,10 | 1267210,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д 16 | 334,90 | 9662100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,90 | 9662100,00 | 28850,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 15, кв 1,2,3,6,7,8,9,10 | 175,30 | 5276530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,30 | 5276530,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Путевая 25, кв. 3,4 | 76,2 | 2293620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,20 | 2293620,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 18, кв. 2,3,5,8 | 133,70 | 3864840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,70 | 3864840,00 | 28906,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д 11 | 400,66 | 12059866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,66 | 12059866,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Театральная д.21 | 379,80 | 11431980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,80 | 11431980,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.33, кв. 1,3 | 72,40 | 2179240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 2179240,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д.48, кв. 2,4,5 | 114,50 | 3446450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 3446450,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Горняцкий,ул. Путевая д.29, кв. 1,3 | 84,70 | 2549470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | 2549470,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Горняцкий,ул. Радищева д.5, кв. 1,2 | 76,80 | 2311680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 2311680,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Горняцкий, ул. Берегового д.4, кв. 1 | 34,40 | 1035440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 1035440,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Горняцкий, ул. Театральная д.36 | 20,00 | 602000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 602000,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Горняцкий, ул.Космодемьянской д.7 | 49,70 | 1495970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 773570,00 | 30100,00 | 24,00 | 722400,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 литера А | 28,30 | 851830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 851830,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Горняцкий, ул. Спасательная д.12, кв. 2,3 | 108,40 | 3037090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,90 | 3037090,00 | 28017,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23 | 18,10 | 544810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30100,00 | 18,10 | 544810,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.31 | 38,00 | 1143800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1143800,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Горняцкий, ул. Аварийная д.7, кв. 1,2,3 | 109,70 | 3301970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,70 | 3301970,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д.3, кв. 1,3,5,7,8,9 | 261,20 | 7862120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,20 | 7862120,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Горняцкий, ул. Театральная д.33, кв. 2,3,4,5,7,8 | 240,30 | 7233030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,30 | 7233030,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Горняцкий, ул. Матросова, д89 кв. 2 | 21,30 | 641130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 641130,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 2395,80 | 71302080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2344,60 | 69774860,00 | 0,00 | 51,20 | 1527220,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Горняцкий ,ул. Центральная д.5 кв 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 | 735,00 | 21756000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 21756000,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Телеграфная д. 24 кв. 1,2,4,5,6,7,8 | 193,90 | 5739440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,70 | 5378320,00 | 29600,00 | 12,20 | 361120,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Гоголя, д.11, кв. 2 | 53,6 | 1586560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,6 | 1586560,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Радищева д.1 а, кв 2,3 | 56,70 | 1678320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 1678320,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д.38, кв.1 | 33,60 | 994560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 994560,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Театральная д. 36, кв. 3 | 35,00 | 1036000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 1036000,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Горняцкий, ул. Школьная д. 26, кв.1,4 | 59,40 | 1776060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | 1216930,00 | 29900,00 | 18,70 | 559130,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д.1, кв.1,5,7,8,9,10,11 | 269,50 | 8058050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,20 | 7451080,00 | 29900,00 | 20,30 | 606970,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д. 49, кв. 1,3 | 80,30 | 2400970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30 | 2400970,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Горняцкий, ул. Чапаева д. 21 | 129,20 | 3863080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,20 | 3863080,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Горняцкий ул. Садовая д.4 | 56,30 | 1683370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 1683370,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе д.16, кв.1,2,3 | 89,40 | 2673060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 2673060,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Горняцкий. ул. Фрунзе д. 18 кв. 1,2,4 | 73,80 | 2206620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 2206620,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Горняцкий ул. Циолковского д.9, кв. 1,2,3,4,5,6,7,8 | 428,70 | 12818130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,70 | 12818130,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Горняцкий. ул. Кошевого д. 4 | 101,40 | 3031860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,40 | 3031860,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | 2742,17 | 91396526,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2661,37 | 88703462,10 | 33330,00 | 80,80 | 2693064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 2787,07 | 92893043,10 | 0,00 | 0,00 |  | 2706,27 | 90199979,10 |  | 80,80 | 2693064,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | п. Горняцкий, ул. Телеграфная, д 26, кв.2 | 35,20 | 1173216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 1173216,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Мира, д 9, кв 1 | 33,00 | 1099890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 1099890,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Садовая 2, кв. 2,6,7,8,9 | 212,5 | 7082625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,5 | 7082625,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Путевая, д 9, кв. 2,3,4 | 109,00 | 3632970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 3632970,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Горняцкий, ул. Гоголя, д 11, кв.5 | 40,13 | 1337532,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,13 | 1337532,90 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Садовая д.5, кв.4 | 34,30 | 1143219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30 | 1143219,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.17, кв. 1,2,3,4 | 157,20 | 5239476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,20 | 5239476,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Горняцкий, ул. Путеваяд.7, кв.1, 2,4 | 141,20 | 4706196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,20 | 4706196,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Горняцкий,ул.Циолковского д.5, кв.1,3,4,6,5 | 267,84 | 8927107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,84 | 8927107,20 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Горняцкий,ул. Строительная д.24, кв. 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12 | 517,70 | 17254941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,70 | 17254941,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Горняцкий, ул. Театральная д.33, кв. 6,5,7 | 133,00 | 4432890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 | 4432890,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Горняцкий, ул. Почтовая д.24 кв.1 | 18,40 | 613272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33330,00 | 18,40 | 613272,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 литера А, кв4 | 28,30 | 943239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 943239,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Горняцкий, ул.Циолковского д.3 кв. 2,6 | 94,30 | 3143019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30 | 3143019,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.39, кв. 1 | 36,60 | 1219878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 1219878,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.31, кв.4,2 | 77,70 | 2589741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | 2589741,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.25, кв.2,1 | 89,20 | 2973036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | 2973036,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Горняцкий, ул. Циолковскогод.1, кв. 3 | 18,00 | 599940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 599940,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Горняцкий, ул. Путеваяд.45, кв. 2 | 59,70 | 1989801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 1989801,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ст. Грачи ул. Железнодорожная д.21 кв2,3,5,6,7,8,9 | 206,10 | 6869313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,10 | 6869313,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ст. Грачи ул. Железнодорожная д.9 кв1,2,3,4 | 166,20 | 5539446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,20 | 5539446,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.1, кв. 4 | 31,40 | 1046562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 1046562,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 12 кв. 4 | 50,40 | 1679832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 1679832,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23, кв. 2 | 18,20 | 606606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33330,00 | 18,20 | 606606,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Горняцкий, пер. Западный д. 2, кв. 1,2,3,4,6,7,8,10,11 | 211,50 | 7049295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,30 | 5576109,00 | 33330,00 | 44,20 | 1473186,00 | 33330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | 3080,50 | 109049700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2790,60 | 98787240,00 |  | 289,90 | 10262460,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | 3080,50 | 109049700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2790,60 | 98787240,00 |  | 289,90 | 10262460,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Горняцкий, пер. Западный, д 2 кв. 5,9 | 45,20 | 1600080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 1600080,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 15, кв 4,5,11,12 | 104,30 | 3692220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 2159400,00 | 35400,00 | 43,30 | 1532820,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Путевая 43, кв. 1 | 42,40 | 1500960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 1500960,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 18, кв. 1,4,6,7 | 115,70 | 4095780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,70 | 4095780,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Горняцкий, ул. Телеграфная, 9кв. 1,2 | 72,60 | 2570040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 2570040,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Телеграфная, 26 кв. 6 | 20,00 | 708000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 20,00 | 708000,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.31 кв. 1 | 40,20 | 1423080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20 | 1423080,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д.48, кв. 1,3 | 57,40 | 2031960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | 2031960,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Горняцкий,ул. Путевая д.29, кв. 4,2 | 72,80 | 2577120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,80 | 2577120,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Горняцкий, ул. Радищева д.5 кв. 3 | 92,60 | 3278040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60 | 3278040,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Горняцкий, ул. Берегового д.4, кв. 2,3,4 | 100,90 | 3571860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,90 | 3571860,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Горняцкий, ул. Чапаева,25 кв. 11 | 12,90 | 456660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 456660,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Горняцкий, ул. Гоголя 3 кв. 1 | 29,80 | 1054920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 1054920,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 литера А кв. 1,3 | 56,60 | 2003640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 2003640,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Горняцкий, ул. Спасательная д.12, кв. 1 | 48,80 | 1727520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 | 1727520,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23 кв. 3,4 | 33,40 | 1182360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 33,40 | 1182360,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.33 кв. 2 | 33,30 | 1178820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 1178820,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Горняцкий, ул. Аварийная д.7, кв. 4 | 34,10 | 1207140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 1207140,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д.6 кв. 1-13 | 368,10 | 13030740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 11699700,00 | 35400,00 | 37,60 | 1331040,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Горняцкий, ул. Театральная д.33, кв. 1 | 46,70 | 1653180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,70 | 1653180,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Горняцкий, ул. Путевая, д.45 кв. 1 | 43,50 | 1539900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 1539900,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | п. Горняцкий, ул. Гоголя д.11 кв 3 | 12,80 | 453120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 12,80 | 453120,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | п. Горняцкий, ул. Берегового 1 кв. 3 | 34,60 | 1224840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 1224840,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | п. Горняцкий, ул. М. Горького д.71 кв. 1,2 | 71,50 | 2531100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 2531100,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | п. Горняцкий, ул. Матросова д. 8 кв. 1 | 43,00 | 1522200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 1522200,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 15 кв. 3 | 22,60 | 800040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 22,60 | 800040,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | п. Горняцкий, ул. Путевая,д 41 кв.1,2 | 65,00 | 2301000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 2301000,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | п. Горняцкий, ул. Путевая. Д.9 кв. 1 | 38,60 | 1366440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,60 | 1366440,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | п. Горняцкий, ул. Садовая д.5 кв. 1,2,3,5,6 | 174,00 | 6159600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,70 | 5476380,00 | 35400,00 | 19,30 | 683220,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | п. Горняцкий, ул. Путевая.д.1кв.1,2,3 | 108,70 | 3847980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 3847980,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | п. Горняцкий, ул. Садовая д.7 кв.2,3,4 | 63,50 | 2247900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 1097400,00 | 35400,00 | 32,50 | 1150500,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д.5 кв. 2,7,8 | 150,30 | 5320620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,30 | 5320620,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д.3 кв. 10 | 39,00 | 1380600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 1380600,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | п. Горняцкий, ул. Строительная д. 24кв. 3,4 | 117,60 | 4163040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,60 | 4163040,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | п. Горняцкий, ул. Мира д. 9 кв. 2 | 49,10 | 1738140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,10 | 1738140,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.39 кв. 2 | 46,00 | 1628400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 1628400,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | п. Горняцкий, ул. Берегового д.5 кв. 1-4 | 201,20 | 7122480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,20 | 7122480,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | п. Горняцкий, ул. Садовая д. 2 кв. 1,3,4,5 | 103,60 | 3667440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 1947000,00 | 35400,00 | 48,60 | 1720440,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | п. Горняцкий, ул. Путевая д. 7кв. 3 | 35,50 | 1256700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 1256700,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д. 1 кв. 2,кв. 6 | 58,90 | 2085060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 1384140,00 | 35400,00 | 19,80 | 700920,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ст. Грачи ул. Железнодорожная д. 21 кв. 1,4,10 | 88,60 | 3136440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,60 | 3136440,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | п. Горняцкий, ул.М. Горького д. 31 кв. 1,2 | 85,10 | 3012540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,10 | 3012540,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 35400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года с финансовой поддержкой Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2017 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ведущий специалист                                                                                                А.М. Ветохина

Приложение № 3 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского  поселения в 2013 – 2017 годах»

Объемы и источники финансирования муниципальной адресной программы

«Переселение граждан  из  аварийного   жилищного   фонда  на территории Горняцкого сельского поселения

в 2013 – 2017 годах»

| Всего, рублей | в том числе: |
| --- | --- |
|  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, рублей | обязательная доля софинансирования к средствам Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства за счет средств областного бюджета, рублей | средства местного бюджета, рублей | средства на приобретение жилых помещений по норме предоставления, рублей |
| 325 915 790,10 | 76 392 587,44 | 220 537 601,81 | 14 194 960,85 | 14 790 640,00 |

Ведущий специалист                                                                                                М. Ветохина

Приложение № 4 к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013 – 2017 годах»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения долгосрочной муниципальной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Горняцкого сельского поселения в 2013-2017 годах»

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество расселяемых жилых помещений (единиц) | Число жителей планируемых к переселению (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего по году | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего по году | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | всего по году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Итого по программе | 5174,16 | 2787,07 | 3080,50 | 0 | 0 | 11041,73 | 131 | 71 | 91 | 0 | 0 | 293 | 281 | 187 | 166 | 0 | 0 | 634 |
|  | 2013 | 5174,16 |  |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  | 281 |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  | 2787,07 |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  | 3080,50 |  |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |

Ведущий специалист                                                                                                А.М. Ветохина