РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «07» февраля 2013 года |  |  |  |  | № 35 . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2012 год |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2012 год, утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 104 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                    О.П. Снисаренко

Приложение к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 07.02.2013 года № 35

Информация

об исполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2012 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения  от 24 ноября 2010 года № 104,  принята с целью:  повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения; снижение роста ДТП, в том числе с участием пешеходов; улучшение транспортного обслуживания  населения и дорожной инфраструктуры; создания эстетического вида наружного освещения, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток.   Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий.

За 2012 года  плановый объем финансирования Программы составил: 65,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей; местный бюджет - 65,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 65,2 тыс. рублей (100 %), в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей (0%); местный бюджет - 65,2 тыс. рублей (100 %).

- Перечень завершенных в течение года мероприятий Программы

По «Повышению безопасности дорожного движения» выполнены следующие мероприятия:

- технические средства дорожного движения (изготовление и установка дорожных знаков);

- изготовление и установка аншлагов.

- Оценка эффективности Программы

Исходя из анализа состояния аварийности по Белокалитвинскому району, необходимо сосредоточить усилия Госавтоинспекции и всех заинтересованных ведомств на дальнейшее решение задач по обеспечению безопасности дорожного движения и сокращения количества ДТП, для чего необходимо провести мероприятия на территории Горняцкого сельского поселения:

- активизировать профилактическую работу среди владельцев транспортных средств, пешеходов;

- активизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- ориентировать личный состав ГИБДД на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД, в том числе и пешеходов;

- продолжить проведение на территории Горняцкого сельского  поселения мероприятий по обеспечению безопасности пешеходов в ночное время суток.

Ведущий специалист                                     А.М. Ветохина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012  год «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вс его | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник | вс его | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник | вс его | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 65,20 | 0,00 | 0,00 | 65,20 | 0,00 |  |
| 1 | Технические средства дорожного движения (изготовление и установка дорожных знаков) | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 0,00 |  |
| 2 | Изготовление и установка аншлагов | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  |

Ведущий специалист                                                                                                                                               А.М. Ветохина