РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «07» февраля 2013 года |  |  |  |  | № 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2012 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г.  № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2012 год, утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 103 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Горняцком сельском поселении на 2011-2014 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                     О.П. Снисаренко

Приложение к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 07.02.2013 года № 36

Информация

об исполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы»

за 2012 год

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения  от 24 ноября 2010 года № 103,  принята с целью:

обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

За 2012 года  уточненный объем финансирования Программы составил: 14 875,10 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 5 979,10 тыс. рублей; областной бюджет - 7 362,40 тыс. рублей; местный бюджет - 1 533,60 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 14 752,60 тыс. рублей (99,18 %), в том числе: федеральный бюджет - 5 979,10 тыс. рублей (100 %); областной бюджет - 7 257,00 тыс. рублей (98,57%); местный бюджет - 1516,5 тыс. рублей (98,88 %).

В результате  программных мероприятий в 2012 году снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до уровня 50% .

Ведущий специалист                                                                           А.М. Ветохина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  долгосрочной целевой программы за  2012  год

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | обласной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 14875,10 | 5979,10 | 7362,40 | 1533,60 | 0,00 | 14875,10 |  | 5979,10 | 7362,40 | 1533,60 | 0,00 |  | 14752,60 | 5979,10 | 7257,00 | 1516,50 | 0,00 | 122,50 |
| 1 | Строительство внутрипоселкового водопровода в пос.Горняцкий Белокалитвинского района | 14530,20 | 5979,10 | 7362,40 | 1188,70 | 0,00 | 14530,20 |  | 5979,10 | 7362,40 | 1188,70 | 0,00 |  | 14407,70 | 5979,10 | 7257,00 | 1171,60 | 0,00 | 122.5- экономия средств местного бюджета в результате проведенных торгов |
| 2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта "Строительство внутрипоселкового водопровода в пос.Горняцкий Белокалитвинского района" | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  |
| 3 | Авторский надзор за строительством внутрипоселкового водопровода в пос. Горняцкий Белокалитвинского района | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 29,10 |  | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |  | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |  |
| 4 | Строительный контроль за строительством внутрипоселкового водопровода в пос. Горняцкий Белокалитвинского района | 202,90 | 0,00 | 0,00 | 202,90 | 0,00 | 202,90 |  | 0,00 | 0,00 | 202,90 | 0,00 |  | 202,90 | 0,00 | 0,00 | 202,90 | 0,00 |  |
| 5 | Изготовление расчетных схем газификации ст. Грачи | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |  | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |  | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |  |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 | 24,40 |  | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 |  | 24,40 | 0,00 | 0,00 | 24,40 | 0,00 |  |
| 7 | Изготовление сметной документации на проектные работы газоснабжения разводящих сетей среднего и низкого давления х. Крутинский | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |  | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |  | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 |  |

Ведущий специалист                                                                                                                                                          А.М. Ветохина