РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «07» февраля 2013 года |  |  |  |  | № 37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2014 годах» и эффективности использования финансовых средств за 2012 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2014 годах»  и эффективности использования финансовых средств за 2012 год, утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 29.05.2012 года № 74 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2014 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                 О.П. Снисаренко

Приложение к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 07.02.2013 года № 37

Информация

об исполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в 2012-2014 годах» за 2012 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2014 годах», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения  от 29.05.2012 № 74,  принята с целью:

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

За 2012 года  плановый объем финансирования Программы составил: 958,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 749,10 тыс. рублей; местный бюджет – 208,90 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 958,00 тыс. рублей (100 %), в том числе: областной бюджет – 749,10 тыс. рублей (100%); местный бюджет – 208,90 тыс. рублей (100 %).

За 2012 год выполнены в полном объеме основные задачи программы:

- реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах на территории Горняцкого сельского поселения, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2007 года, подлежащими сносу.

| ОТЧЕТ о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012-2014 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  | вс его | федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  | внебюджетный источник |  | вс его |  | федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | внебюджетный источник |  | вс его |  | федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 958,00 | 0,00 |  | 749,10 |  | 208,90 |  |  | 0,00 |  | 958,00 |  | 0,00 |  | 749,10 |  | 208,90 |  | 0,00 |  | 958,00 |  | 0,00 |  | 749,10 |  | 208,90 |  | 0,00 |  |
| 1 | Переселение граждан по адресу: п. Горняцкий, ул. Школьная, д. 26, кв.2 | 870,00 | 0 |  | 749.10 |  | 120.90 |  |  | 0,00 |  | 870,00 |  |  |  | 749,10 |  | 120,90 |  |  |  | 870,00 |  |  |  | 749,10 |  | 120,90 |  |  |  |
| 2 | Оценка рыночной стоимости помещений, признанных непригодным для проживания для переселения граждан из аварийного жилого фонда | 88,00 | 0 |  | 0 |  | 88 |  |  | 0,00 |  | 88,00 |  |  |  | 0,00 |  | 88,00 |  |  |  | 88,00 |  |  |  | 0,00 |  | 88,00 |  |  |  |

Ведущий специалист                                                                                                                                                       А.М. Ветохина