РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «07» февраля 2013 года |  |  |  |  | № 38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Горняцкий |  |  |  |  |  |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод Горняцкого сельского поселения на 2012-2017 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2012 год |  |  |  |  |  |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод Горняцкого сельского поселения на 2012-2017 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2012 год, утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 11.09.2012 года № 124 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод Горняцкого сельского поселения на 2012-2017 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава Горняцкого

сельского поселения                                                                 О.П. Снисаренко

Приложение к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 07.02.2013 года № 38

Информация

об исполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод Горняцкого сельского поселения на 2012-2017 годы»» за 2012 года

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод Горняцкого сельского поселения на 2012-2017 годы», утвержденная Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения  от 11.09..2012 № 124,  принята с целью:

- обеспечение населения Горняцкого сельского поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- рациональное использование водных объектов; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

Уточненный финансовый объем по Программе на 2012 год составил 12555,20 тыс. рублей, в том числе областной бюджет - 100014,50 тыс. рублей, местный бюджет - 2540,70 тысяч рублей. Фактический профинансировано и освоено: 12551,70 тыс. рублей (99,97%), в том числе: областной бюджет - 10014,50 тыс. рублей (100%); местный бюджет - 2537,20 тыс. рублей (99,86%).

За 2012 год не освоение в полном объеме финансовых средств произошло в результате экономии 3,2 тыс. рублей от проведенных торгов.

Основные задачи Программы на 2012 год  повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод   современных   инновационных   технологий,    обеспечивающих   энергосбережение и повышение энергоэффективности выполнены.

| ОТЧЕТ о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2012 год «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод Горняцкого сельского поселения на 2012-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
|  |  | вс его | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник | вс его |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник | вс его |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетный источник |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 12555,2 | 0,00 | 10014,5 | 2540,70 | 0,00 | 12555,0 |  | 0,00 | 10014,5 | 2540,50 | 0,00 | 12551,7 |  | 0,00 | 10014,5 | 2537,20 | 0,00 | 3,30 |
| 1 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения | 2920,50 | 0,00 | 2514.5 | 406 | 0,00 | 2920,50 |  | 0,00 | 2514,50 | 406,00 | 0,00 | 2920,50 |  | 0,00 | 2514,50 | 406,00 | 0,00 |  |
| 2 | Продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения | 8710,90 | 0,00 | 7500,00 | 1210,90 | 0,00 | 8710,70 |  | 0,00 | 7500,00 | 1210,70 | 0,00 | 8710,70 |  | 0,00 | 7500,00 | 1210,70 | 0,00 |  |
| 3 | Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения (врезка в полиэтелен низкого давления по ул.Советская пос.Горняцкий) | 147,80 | 0,00 | 0,00 | 147,80 | 0,00 | 147,80 |  | 0,00 | 0,00 | 147,80 | 0,00 | 144,60 |  | 0,00 | 0,00 | 144,60 | 0,00 | 3.2 - экономия в результате проведенных торгов |
| 4 | Авторский надзор по объекту"Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения" | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 |  | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 |  | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | Авторский надзор по объекту"Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода Горняцкого сельского поселения" |
| 5 | Сторительный контроль по объекту "Продолжение капитального ремонта разводящих сетей водоснабжения и канвализации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района" | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| 6 | Авторский надзор по объекту"Продолжение капитального ремонта разводящих сетей водоснабжения и канализации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района"" | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 17,50 |  |  |  | 17,50 |  | 17,40 |  |  |  | 17,40 |  |  |
| 7 | Разработка ПСД по объекту "Продолжение проведения капитального ремонта разводящих сетей водоснабжения и канализации Горняцкого сельского поселения Белокалитвинского района" | 742,60 | 0,00 | 0,00 | 742,60 | 0,00 | 742,60 |  | 0,00 | 0,00 | 742,60 | 0,00 | 742,60 |  | 0,00 | 0,00 | 742,60 | 0,00 |  |

Ведущий специалист                                                                                                                                                      А.М. Ветохина