РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 09.01.2014 года | № 04 . | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- |

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» и эффективности использования финансовых средств за 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 27.09.2012 г. № 132 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации, Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 24.11.2010 года № 102 и эффективности использования финансовых средств за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

И.о. Главы поселения                                                       Е.В. Хуторенко

Верно

Ведущий специалист                                                   А.М. Ветохина

Приложение к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от 09.01.2014 года № 04

Информация

о  ходе работ по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам 2013 года

В 2013 году на реализацию по муниципальной долгосрочной муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее Программа) уточненный план ассигнований составил 4 530,7 тыс. руб., в том числе 3582,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, 891,8 - средства местного бюджета. На реализацию Программы фактически потрачено 4496,6 тыс. руб. (99,2 %), в том числе 3551,0 тыс. руб. (99,1 %) - средства областного бюджета, 889,6 тыс. руб. (99,7%) - средства местного бюджета.

Основной целью Программы является поддержание внутрипоселковых автомобильных  дорог и тротуаров и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и тротуаров искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Реализация  мероприятий, предусмотренных Программой, привела к достижению следующих результатов:

- Поддержание внутирпоселковых дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 % дорог и сооружений на них.

- Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутирпоселковых автомобильных дорог местного значения за счет  проведения мероприятий по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне 55,6 % от общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения.

Ведущий специалист                                                         А.М. Ветохина

| ОТЧЕТ о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за 2013 год «Развитие транспортной инфраструктуры на территории Горняцкого сельского поселения на 2011-2014 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
|  |  | всего | федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе | 4817,2 |  | 3883,31 | 933,9 |  | 4530,7 |  | 3582,9 | 891,8 |  | 4496,6 |  | 3551,0 | 889,6 |  | 34,1 |
| 1 | Мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 1238,6 |  | 576,9 | 661,7 |  | 1238,6 |  | 576,9 | 661,7 |  | 1238,6 |  | 576,9 | 661,7 |  |  |
| 2 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома и проезда к дворовой территории | 3514,5 |  | 3306,4 | 208,1 |  | 3198,0 |  | 3006,0 | 192,0 |  | 3163,9 |  | 2974,1 | 189,8 |  | 34,1 - экономия от проведения торгов |
| 3 | Изготовление сметной документации | 94,2 |  |  | 94,2 |  | 94,1 |  |  | 94,1 |  | 94,1 |  |  | 94,1 |  |  |
|  | Ведущий специалист А.М. Ветохина |