РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.06.2014 года | № 91 . | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Горняцкого сельского поселения», с постановлением Правительства Ростовской области от 18.04.2013 № 196 «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения».

- Настоящее постановление вступает в силу момента официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2014 года, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Горняцкого сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

# Глава поселения                                                              О.П. Снисаренко

# Верно

# Ведущий специалист                                                      А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 04.06.2014 года № 91

I. ПАСПОРТ

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития

малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2016 годах

на территории Горняцкого сельского поселения»

Наименование Программы - муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения» (далее - Программа).

Основание для принятия Программы - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Закон о Фонде), постановление Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010-2015 годы» (до 01.01.2014), постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (с 01.01.2014).

Государственный заказчик Программы - министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

Основной разработчик Программы - Администрация Горняцкого сельского поселения

Основная цель и задачи Программы - основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонд, в том числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

Сроки и этапы

реализации Программы - средства, предусмотренные Программой, запланировано освоить в период с 2013 года по  31 декабря 2016 годов;

переселение граждан запланировано в период с 2013 года по  31 декабря 2016 годов;

1 этап - 2013 год

2 этап - 2014 год

3 этап - 2015 год

4 этап - 31 декабря 2016 год

Основные направления

реализации Программы - принятие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

проведение организационных мероприятий по реализации Программы;

организация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов

Исполнитель Программы - Администрация Горняцкого сельского поселения.

Соисполнители Программы - Администрация Белокалитвинского района

Объемы и источники финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы составляет 376 267 822,00 руб., из них:

117 218 896,25 руб. - средства Фонда;

183 578 316,39 руб. - средства областного бюджета;

11 831 519,37 руб. - средства местных бюджетов;

3 639 090,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства.

(Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 52,9 % от общей суммы средств, направленных на реализацию Программы).

В том числе:

- общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 86 686 495,00 руб., из них:

76 524 818,68 руб. - средства Фонда;

6 024 301,90 руб. - средства областного бюджета;

498 284,43 руб. - средства местных бюджетов;

3 639 090,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства.

(Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 11,7 % от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые с привлечением средств Фонда.).

- общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 105 329 000,00 руб., из них:

100 694 077,57 руб. - средства Фонда;

4 356 827,11 руб. - средства областного бюджета;

278 095,32 руб. - средства местного бюджета.

(Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 4,4 % от общей суммы средств направленных на мероприятия, реализуемые с привлечением средств Фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства).

- общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного, местных бюджетов и внебюджетные, дополнительные источники финансирования составляет 184 252 327,00 руб., из них:

173 197 187,38 руб. - средства областного бюджета;

11 055 139,62 руб. - средства местных бюджетов;

3 639 090,00 руб. - дополнительные средства.

С разбивкой по этапам:

Общий объем финансирования по этапу 2013 года составляет 168 317 654,00 руб., в том числе:

76 524 818,68 руб. - средства Фонда;

82 757 591,36 руб. - средства областного бюджета;

5 396 153,97 руб. - средства местных бюджетов;

3 639 090,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства.

(Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 54,5% от общей суммы средств, направленных на реализацию этапа 2013 года Программы).

В том числе:

- общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 86 686 495,00 руб., из них:

76 524 818,68 руб. - средства Фонда;

6 024 301,90 руб. - средства областного бюджета;

498 284,43 руб. - средства местных бюджетов;

3 639 090,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства.

(Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 11,7 % от общей суммы средств направленных на мероприятия, реализуемые с привлечением средств Фонда, по этапу 2013 года Программы).

- общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местных бюджетов составляет 81 631 159,00 руб., в том числе:

76 733 289,46 руб. - средства областного бюджета;

4 897 869,54 руб. - средства местных бюджетов.

Общий объем финансирования по этапу 2014 года составляет 102 621 168,00 руб., в том числе:

96 463 897,92 руб. - средства областного бюджета;

6 157 270,08 руб. - средства местных бюджетов.

(Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 100 % от общей суммы средств, направленных на реализацию этапа 2014 года Программы).

В том числе:

- общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых за счет средств областного и местных бюджетов составляет 102 621 168,00 руб., в том числе:

96 463 897,92 руб. - средства областного бюджета;

6 157 270,08 руб. - средства местных бюджетов;

По этапу 2015 года финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не планируется.

Общий объем финансирования по этапу 2016 года составляет 105 329 000,00 руб., в том числе:

100 694 077,57 руб. - средства Фонда;

4 356 827,11 руб. - средства областного бюджета;

278 095,32 руб. - средства местных бюджетов;

(Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 4,4 % от общей суммы средств, направленных на реализацию этапа 2016 года Программы).

В том числе:

- общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 0,00 руб., из них;

0,00 руб. - средства Фонда;

0,00 руб. - средства областного бюджета;

0,00 руб. - средства местных бюджетов.

(Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 0,00% от общей суммы средств направленных на мероприятия, реализуемые по этапу 2016 года Программы с привлечением средств Фонда.).

- общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда составляет 105 329 000,00 руб., в том числе;

100 694 077,57 руб. - средства Фонда;

4 356 827,11 руб. - средства областного бюджета;

278 095,32 руб. - средства местных бюджетов;

(Доля софинансирования из областного и местных бюджетов составляет 4,4% от общей суммы средств, направленных на мероприятия, реализуемые по этапу 2016 года Программы с привлечением средств Фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства).

Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы - выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 10 696,73 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 609 жителей из 282 жилых помещений, в том числе:

-	по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств    Фонда, - 2 799,76 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 155 жителей из 71 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

-	 по мероприятиям, реализуемым с учетом необходимости развитие малоэтажного жилищного строительства, - 2 836,90 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 149 жителей из 71 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

-	по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов, - 5 060,07 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 305 жителей из 140 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Оценка эффективности реализации Программы - реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Горняцкого сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Управление Программой и система организации

контроля за ее реализацией - Администрация Горняцкого сельского поселения осуществляет представляет отчеты о ходе реализации Программы в Правительство Ростовской области и Фонд;

контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одной из основных задач государственной жилищной политики в Горняцком сельском поселении, направленной на системное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде.

В Горняцком сельском поселении решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы переселения граждан, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции.

III. Цели и задачи Программы

Программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Администрации Ростовской области от 13.11.2009 № 600 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы»» (до 01.01.2014), постановления Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» (с 01.01.2014), в том числе для предоставления финансовой поддержки Фонда муниципальным образованиям Ростовской области, выполнившим условия, определенные частью 1 статьи 14 Закона о Фонде.

Основной целью Программы является обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые по состоянию на 1 января 2012 г. признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:

разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда,  в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного  строительства в том числе за счет средств Фонда.

Администрация Горняцкого сельского поселения разрабатывают и принимают муниципальные адресные программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного  строительства (далее - муниципальная программа). Муниципальная программа может предусматривать план действий органа местного самоуправления, порядок переселения граждан, эффективное управление бюджетными и внебюджетными средствами, направленными на финансирование программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели выполнения муниципальной программы.

В рамках настоящей Программы подлежат отселению граждане, проживающие в многоквартирных домах  общей отселяемой площадью жилых помещений 10 696,73  кв. м по перечню согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

IV. Основные направления реализации Программы

Реализация Программы осуществляется по следующим основным направлениям:

1. Формирование областной нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусматривающие анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок переселения граждан из аварийного жилищного фонда; разработку предложений по внесению изменений в областное законодательство по вопросам переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий Программы необходимо исходить из следующих положений:

1) принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств Фонда и областного бюджета и (или) местных бюджетов, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации:

граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на выплату им выкупной цены за изымаемые у них жилые помещения либо, по соглашению, им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им  другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению;

2) гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда предоставляется по договору социального найма по норме предоставления, установленной органами местного самоуправления. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

3) переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2  статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2  статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства могут осуществляться следующими способами:

строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Привлечение внебюджетных средств на строительство многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, если они строятся (создаются) муниципальными образованиями за счет средств Фонда, средств долевого финансирования областного и (или) местных бюджетов,  не допускается.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам отселения - приложения № 2 к настоящей Программе.

4) жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей Программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Организационные мероприятия по реализации Программы предусматривают следующие меры:

1)	переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, предусмотренными Программой способами переселения;

2)	информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в Программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на сайтах органов местного самоуправления.

3.Организация мероприятий по сносу жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и по использованию освобожденных земельных участков.

4. Принятие муниципальных адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Система программных мероприятий определена в приложении № 3 к настоящей Программе.

V. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, формируются за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов. Объемы и источники финансирования Программы определены в приложении № 4 к настоящей Программе.

Объемы и направления расходования средств местных бюджетов на финансирование мероприятий Программы определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Взаимоотношения государственного заказчика Программы с исполнителями и соисполнителями Программы регулируются соглашениями, заключаемыми с администрациями муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов).

Финансирование Программы осуществляется в размере

376 267 822,00 руб., из них:

117 218 896,25 руб. - средства Фонда;

183 578 316,39 руб. - средства областного бюджета;

11 831 519,37 руб. - средства местных бюджетов;

3 639 090,00 руб. - внебюджетные дополнительные средства.

VI. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем финансирования переселения граждан, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств Фонда, областного и (или) местных бюджетов определяется исходя из общей площади аварийного жилищного фонда и предельной стоимости переселения на 1 кв. м общей площади предоставляемого жилого помещения.

Стоимость переселения на 1 кв. м. общей площади предоставляемого жилого помещения, в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, реализуемых с привлечением средств Фонда, рассчитана исходя из предельной стоимости 1 кв.м.:

-	для этапа 2013 года - по Белокалитвинскому району - 30100,00 руб.,

-	для этапа 2014 года - по Белокалитвинскому району - 32 400,00 руб.,

-	для этапа 2016 года - по Белокалитвинскому району - 36700,00 руб.,

При определении объема финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного и местных бюджетов на 2-4-м этапах программы применена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения реализации этапа 2013 года, рассчитанная с учетом индекса-дефлятора по виду экономической деятельности «строительство», одобренного Правительством Российской Федерации и подлежит корректировке, в соответствии с приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период (квартал) реализации мероприятий.

Приобретение Администрацией Горняцкого сельского поселения жилых помещений для предоставления собственникам по договорам мены взамен изымаемых, а также выплата им выкупной стоимости производятся в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений, определяемой на основании заключения лица, осуществляющего оценочную деятельность или на основании соглашения с собственником жилых помещений в пределах выкупной цены изымаемых жилых помещений.

Средства на строительство жилых помещений расходуются исполнителями Программы в пределах цен, определенных исходя из проектно-сметной документации, а также с учетом средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилых помещений, определенной приказом государственного заказчика Программы, на соответствующий период реализации.

Исполнители Программы вправе направлять на реализацию мероприятий Программы дополнительные средства из местных бюджетов.

Исполнители Программы осуществляют переселение граждан в пределах общего объема средств, предусмотренных им в соответствии с Программой, с соблюдением планируемых показателей выполнения Программы. Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении № 5 к Программе.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда.

Реализация Программы обеспечит:

реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;

снижение доли населения Горняцкого сельского поселения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

развитие малоэтажного жилищного строительства и поддержку заводов по производству материалов для малоэтажного строительства, размещенных на территории Белокалитвинского района.

Конечными результатами реализации Программы будут являться:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.;

обеспечение органами государственной власти и органами местного самоуправления безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

ликвидация 10 696,73 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 609 жителей из 282 жилых помещений, в том числе:

-	по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств    Фонда, - 2 799,76 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 155 жителей  из 71 жилого помещения, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

-	по мероприятиям, реализуемым с учетом необходимости развитие малоэтажного жилищного строительства, - 2 836,90 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 149 жителей  из 71 жилого помещения, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации,

-	по мероприятиям, реализуемым за счет средств областного и местных бюджетов, - 5 060,07 кв. м аварийного жилищного фонда с переселением 305 жителей  из 140 жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 г. аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Результатом реализации мероприятий Программы станет не только решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, но и улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, привлечение финансовых средств в сферу малоэтажного домостроения.

VIII. Управление Программой и система организации контроля за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Ростовской области в соответствии с полномочиями, установленными областным законодательством.

Фонд осуществляет мониторинг хода реализации Программы.

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области информирует Правительство Ростовской области и Фонд о ходе реализации Программы.

Исполнитель Программы - Администрация Горняцкого сельского поселения в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Ростовской области, обязаны направлять в органы исполнительной власти Ростовской области отчеты о ходе реализации настоящей Программы.

Ведущий специалист                                                         А.М. Ветохина

Приложение № 1 к муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

| Перечень аварийных многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/ дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по Белокалитвинскому району 2013-2017 годы,в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | 661 | 609 | 19030,70 | 282 | 234 | 48 | 10696,73 | 9016,93 | 1679,80 | 376267822,00 | 117218896,25 | 183578316,39 | 11831519,37 | 3639090,00 |
| Всего по Белокалитвинскому району 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | Х | Х | Х | Х | 155 | 155 | 4311,66 | 71 | 63 | 8 | 2799,76 | 2522,26 | 277,50 | 86686495,00 | 76524818,68 | 6024301,90 | 498284,43 | 3639090,00 |
| Всего в Белокалитвинском районе по этапу 2013 года, в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | 282 | 282 | 7255,76 | 131 | 109 | 22 | 5195,56 | 4366,16 | 829,40 | 168 317 654 | 76524818,68 | 82757591,36 | 5396153,97 | 3639090,00 |
| Всего в Белокалитвинском районе по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | Х | Х | Х | Х | 225 | 155 | 4311,66 | 71 | 63 | 8 | 2799,76 | 2522,26 | 277,50 | 86686495,00 | 76524818,68 | 6024301,90 | 498284,43 | 3639090,00 |
| Горняцкое сельское поселение |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | Х | Х | Х | Х | 225 | 155 | 4311,66 | 71 | 63 | 8 | 2799,76 | 2522,26 | 277,50 | 86686495,00 | 76524818,68 | 6024301,90 | 498284,43 | 3639090,00 |
| 1 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д 16 | 1 | 20.06.2008 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 16 | 16 | 334,90 | 8 | 4 | 4 | 334,90 | 154,00 | 180,90 | 11503317,00 | 8624643,30 | 900796,08 | 57497,62 | 1920380,00 |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 15 | 22 | 11.01.2008 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 20 | 16 | 279,60 | 8 | 7 | 1 | 175,30 | 159,80 | 15,50 | 6067257,00 | 4742646,30 | 495343,06 | 31617,64 | 797650,00 |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Путевая 25 | 288 | 08.04.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 6 | 4 | 165,40 | 2 | 2 | 0 | 76,20 | 76,20 | 0,00 | 2293620,00 | 2064258,00 | 215600,28 | 13761,72 | 0,00 |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 18 | 91 | 14.12.2009 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 10 | 6 | 249,40 | 4 | 3 | 1 | 133,70 | 95,40 | 38,30 | 3864840,00 | 3478356,00 | 363294,96 | 23189,04 | 0,00 |
| 5 | п. Горняцкий, ул. Циолковского, д 11 | 18 | 10.03.2008 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 16 | 16 | 400,66 | 8 | 8 | 0 | 400,66 | 400,66 | 0,00 | 12018027,00 | 10816224,30 | 1129694,54 | 72108,16 | 0,00 |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Театральная д.21 | 99 | 21.12.2009 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 25 | 25 | 379,80 | 8 | 7 | 1 | 379,80 | 337,00 | 42,80 | 11257701,00 | 10131930,90 | 1058223,89 | 67546,21 | 0,00 |
| 7 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.33 | 100 | 28.12.2009 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 4 | 2 | 147,20 | 2 | 2 | 0 | 72,40 | 72,40 | 0,00 | 2179240,00 | 1961316,00 | 204848,56 | 13075,44 | 0,00 |
| 8 | п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д.48 | 133 | 05.10.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 9 | 6 | 171,90 | 3 | 3 | 0 | 114,50 | 114,50 | 0,00 | 3418758,00 | 3076882,20 | 321363,25 | 20512,55 | 0,00 |
| 9 | п. Горняцкий,ул. Путевая д.29 | 29 | 20.04.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 4 | 2 | 157,50 | 2 | 2 | 0 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | 2544353,00 | 2289917,70 | 239169,18 | 15266,12 | 0,00 |
| 10 | п. Горняцкий,ул. Радищева д.5 | 208 | 20.12.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 4 | 2 | 169,40 | 2 | 2 | 0 | 76,80 | 76,80 | 0,00 | 2311680,00 | 2080512,00 | 217297,92 | 13870,08 | 0,00 |
| 11 | п. Горняцкий, ул. Берегового д.4 | 116 | 18.06.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 13 | 2 | 135,30 | 1 | 1 | 0 | 34,40 | 34,40 | 0,00 | 1035440,00 | 931896,00 | 97331,36 | 6212,64 | 0,00 |
| 13 | п. Горняцкий, ул.Космодемьянской д.7 | 123 | 23.09.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 5 | 5 | 49,70 | 2 | 2 | 0 | 49,70 | 49,70 | 0,00 | 1495970,00 | 1346373,00 | 140621,18 | 8975,82 | 0,00 |
| 14 | п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 литера А | 185 | 22.10.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 5 | 2 | 113,20 | 1 | 1 | 0 | 28,30 | 28,30 | 0,00 | 851830,00 | 766647,00 | 80072,02 | 5110,98 | 0,00 |
| 15 | п. Горняцкий, ул. Спасательная д.12 | 105 | 27.01.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 12 | 8 | 207,60 | 2 | 2 | 0 | 108,40 | 108,40 | 0,00 | 3029565,00 | 2726608,50 | 284779,11 | 18177,39 | 0,00 |
| 16 | п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23 | 99 | 31.08.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 8 | 1 | 69,70 | 1 | 1 | 0 | 18,10 | 18,10 | 0,00 | 544810,00 | 490329,00 | 51212,14 | 3268,86 | 0,00 |
| 17 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.31 | 393 | 19.09.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 5 | 1 | 155,90 | 1 | 1 | 0 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 1143800,00 | 1029420,00 | 107517,20 | 6862,80 | 0,00 |
| 18 | п. Горняцкий, ул. Аварийная д.7 | 27 | 20.04.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 5 | 5 | 143,80 | 3 | 3 | 0 | 109,70 | 109,70 | 0,00 | 3283910,00 | 3264206,54 | 0,00 | 19703,46 | 0,00 |
| 19 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д.3 | 263 | 25.01.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 23 | 15 | 394,50 | 6 | 6 | 0 | 261,20 | 261,20 | 0,00 | 7838943,00 | 7791909,34 | 0,00 | 47033,66 | 0,00 |
| 20 | п. Горняцкий, ул. Театральная д.33 | 234 | 07.02.2011 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 29 | 16 | 420,00 | 5 | 5 | 0 | 240,30 | 240,30 | 0,00 | 7195104,00 | 7151933,38 | 0,00 | 43170,62 | 0,00 |
| 21 | п. Горняцкий, ул. Матросова, д 8 | 136 | 06.10.2010 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 2 | 1 | 64.30 | 1 | 1 | 0 | 21,30 | 21,30 | 0,00 | 641130,00 | 637283,22 | 0,00 | 3846,78 | 0,00 |
| 22 | ст. Грачи ул. Железнодорожная д.9 | б/н. | 30.09.2008 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 4 | 4 | 166,20 | 1 | 0 | 1 | 41,40 | 41,40 | 0,00 | 2167200,00 | 1121526,00 | 117137,16 | 7476,84 | 921060,00 |
| Горняцкое сельское поселение |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | Х | Х | Х | Х | 146 | 127 | 2944,10 | 60 | 46 | 14 | 2395,80 | 1843,90 | 551,90 | 81631159,00 | 0,00 | 76733289,46 | 4897869,54 | 0,00 |
| 1 | п. Горняцкий ,ул. Центральная д.5 | 5 | 20.03.2005 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 33 | 33 | 735,00 | 15 | 14 | 1 | 735,00 | 690,60 | 44,40 | 22553128,00 | 0,00 | 21199940,32 | 1353187,68 | 0,00 |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Телеграфная д. 24 | 60 | 09.01.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 11 | 11 | 227,10 | 7 | 4 | 3 | 193,90 | 101,80 | 92,10 | 6742880,00 | 0,00 | 6338307,20 | 404572,80 | 0,00 |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Гоголя, д.11 | 69 | 25.01.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 17 | 1 | 137,40 | 1 | 1 | 0 | 53,60 | 53,60 | 0,00 | 1586560,00 | 0,00 | 1491366,40 | 95193,60 | 0,00 |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Радищева д.1 а | 106 | 06.04.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 2 | 2 | 123,00 | 2 | 2 | 0 | 56,70 | 56,70 | 0,00 | 1677432,00 | 0,00 | 1576786,08 | 100645,92 | 0,00 |
| 5 | п. Горняцкий, ул. Строительная, д.38 | 38 | 21.04.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 5 | 5 | 83,40 | 1 | 0 | 1 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 2664000,00 | 0,00 | 2504160,00 | 159840,00 | 0,00 |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Театральная д. 36 | 20 | 11.01.2008 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 1 | 1 | 121,00 | 1 | 0 | 1 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 976800,00 | 0,00 | 918192,00 | 58608,00 | 0,00 |
| 7 | п. Горняцкий, ул. Школьная д. 26 | 41 | 21.04.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 4 | 4 | 109,70 | 2 | 2 | 0 | 59,40 | 59,40 | 0,00 | 1776060,00 | 0,00 | 1669496,40 | 106563,60 | 0,00 |
| 8 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д.1 | 14 | 17.01.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 15 | 12 | 393,70 | 7 | 6 | 1 | 269,50 | 229,80 | 39,70 | 9562020,00 | 0,00 | 8988298,80 | 573721,20 | 0,00 |
| 9 | п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д. 49 | 66 | 19.01.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 9 | 9 | 109,10 | 2 | 2 | 0 | 80,30 | 80,30 | 0,00 | 2368080,00 | 0,00 | 2225995,20 | 142084,80 | 0,00 |
| 10 | п. Горняцкий, ул. Чапаева д. 21 | 63 | 19.01.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 7 | 7 | 129,20 | 4 | 4 | 0 | 129,20 | 129,20 | 0,00 | 3863080,00 | 0,00 | 3631295,20 | 231784,80 | 0,00 |
| 11 | п. Горняцкий ул. Садовая д.4 | 64 | 19.01.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 8 | 8 | 56,30 | 2 | 0 | 2 | 56,30 | 0,00 | 56,30 | 4299620,00 | 0,00 | 4041642,80 | 257977,20 | 0,00 |
| 12 | п. Горняцкий, ул. Фрунзе д.16 | 70 | 25.01.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 3 | 3 | 89,40 | 3 | 3 | 0 | 89,40 | 89,40 | 0,00 | 2672761,00 | 0,00 | 2512395,34 | 160365,66 | 0,00 |
| 13 | п. Горняцкий. ул. Фрунзе д. 18 | 71 | 25.01.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 4 | 4 | 99,70 | 3 | 2 | 1 | 73,80 | 49,70 | 24,10 | 2741830,00 | 0,00 | 2577320,20 | 164509,80 | 0,00 |
| 14 | п. Горняцкий ул. Циолковского д.9 | 51 | 21.04.2006 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 21 | 21 | 428,70 | 8 | 4 | 4 | 428,70 | 202,00 | 226,70 | 15158702,00 | 0,00 | 14249179,88 | 909522,12 | 0,00 |
| 15 | п. Горняцкий. ул. Кошевого д. 4 | 6 | 01.10.2008 | IV кв-л 2014г. | I кв-л 2015г. | 6 | 6 | 101,40 | 2 | 2 | 0 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 2988206,00 | 0,00 | 2808913,64 | 179292,36 | 0,00 |
| Горняцкое сельское поселение |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | Х | Х | Х | Х | 178 | 178 | 4 732,54 | 80 | 57 | 23 | 2 664,27 | 1 944,07 | 720,20 | 102 621 168,00 | 0,00 | 96 463 897,92 | 6 157 270,08 | 0,00 |
| 1 | п. Горняцкий, ул. Телеграфная, 9 | б/н | 12.04.2000 | IV.2015 | IV 2017 | 2 | 2 | 72,60 | 2 | 2 |  | 72,60 | 72,60 |  | 2352240,00 | 0,00 | 2211105,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д.1 | 14 | 18.01.2006 | IV.2015 | IV 2017 | 3 | 3 | 393,70 | 3 | 2 | 1 | 76,90 | 58,90 | 18,00 | 2977560,00 | 0,00 | 2798906,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Телеграфная, д 26 | 10 | 19.01.2006 | IV.2015 | IV 2017 | 5 | 5 | 182,50 | 2 | 2 |  | 55,20 | 55,20 |  | 1788480,00 | 0,00 | 1681171,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Гоголя, д 11 | 69 | 25.01.2006 | IV.2015 | IV 2017 | 16 | 16 | 137,40 | 2 | 2 |  | 52,93 | 52,93 |  | 1714932,00 | 0,00 | 1612036,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ст. Грачи ул. Железнодорожная д.21 | 24 | 11.01.2008 | IV.2015 | IV 2017 | 15 | 15 | 294,70 | 7 |  | 7 | 206,10 | 26,30 | 179,80 | 10497600,00 | 0,00 | 9867744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 15 | 22 | 11.01.2008 | IV.2015 | IV 2017 | 4 | 4 | 279,60 | 4 | 4 |  | 104,30 | 104,30 |  | 3379320,00 | 0,00 | 3176560,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Горняцкий, ул. М. Горького д.71 | б/н | 21.01.2008 | IV.2015 | IV 2017 | 4 | 4 | 71,50 | 2 |  | 2 | 71,50 |  | 71,50 | 2907900,00 | 0,00 | 2733426,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Горняцкий, пер. Западный д. 2 | 5 | 20.06.2008 | IV.2015 | IV 2017 | 29 | 29 | 256,70 | 10 | 5 | 5 | 242,50 | 121,60 | 120,90 | 14942880,00 | 0,00 | 14046307,20 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Горняцкий, ул. Путевая 43 | 7 | 01.08.2008 | IV.2015 | IV 2017 | 2 | 2 | 95,10 | 1 | 1 |  | 42,40 | 42,40 |  | 1373760,00 | 0,00 | 1291334,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ст. Грачи ул. Железнодорожная д.9 | 70 | 30.09.2009 | IV.2015 | IV 2017 | 8 | 8 | 166,20 | 3 |  | 3 | 124,60 |  | 124,60 | 5443200,00 | 0,00 | 5116608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Горняцкий, ул. Почтовая д.24 | 6 | 02.04.2009 | IV.2014 | IV 2017 | 1 | 1 | 88,00 | 1 | 1 |  | 18,40 | 18,40 |  | 596160,00 | 0,00 | 560390,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 18 | 91 | 14.12.2009 | IV.2015 | IV 2017 | 3 | 3 | 249,40 | 3 | 3 |  | 95,00 | 95,00 |  | 3078000,00 | 0,00 | 2893320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.33 | 100 | 28.12.2009 | IV.2015 | IV 2017 | 2 | 2 | 147,20 | 1 | 1 |  | 33,30 | 33,30 |  | 1078920,00 | 0,00 | 1014184,80 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Горняцкий, ул. Спасательная, д 12 | 105 | 27.01.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 4 | 4 | 207,60 | 2 | 2 |  | 99,20 | 99,20 |  | 3214080,00 | 0,00 | 3021235,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | п. Горняцкий,ул. Путевая д.29 | 29 | 20.04.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 2 | 2 | 157,50 | 1 |  | 1 | 43,20 |  | 43,20 | 1399680,00 | 0,00 | 1315699,20 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | п. Горняцкий, ул. Берегового д.4 | 116 | 18.06.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 11 | 11 | 135,30 | 3 | 3 |  | 100,90 | 100,90 |  | 3269160,00 | 0,00 | 3073010,40 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | п. Горняцкий, ул.М. Горького д. 31 | 94 | 17.08.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 3 | 3 | 85,10 | 2 | 2 |  | 85,10 | 85,10 |  | 2757240,00 | 0,00 | 2591805,60 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23 | 99 | 31.08.2010 | IV.2014 | IV 2017 | 7 | 7 | 69,70 | 3 | 3 |  | 51,60 | 51,60 |  | 1671840,00 | 0,00 | 1571529,60 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д.48 | 133 | 05.10.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 3 | 3 | 171,90 | 2 | 2 |  | 57,40 | 57,40 |  | 1859760,00 | 0,00 | 1748174,40 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | п. Горняцкий, пер. Матросова д. 8 | 136 | 06.10.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 1 | 1 | 64,30 | 1 | 1 |  | 43,00 | 43,00 |  | 1393200,00 | 0,00 | 1309608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | п. Горняцкий, ул. Берегового 1 | 168 | 10.10.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 3 | 3 | 140,00 | 1 | 1 |  | 34,60 | 34,60 |  | 1121040,00 | 0,00 | 1053777,60 | 67262,40 | 0,00 |
| 22 | п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 А | 185 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 3 | 3 | 113,20 | 3 | 3 |  | 84,90 | 84,90 |  | 2750760,00 | 0,00 | 2585714,40 | 165045,60 | 0,00 |
| 23 | п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 15 | 169 | 10.11.2010 | IV.2014 | IV 2017 | 1 | 1 | 184,70 | 1 | 1 |  | 22,60 | 22,60 |  | 732240,00 | 0,00 | 688305,60 | 43934,40 | 0,00 |
| 24 | п. Горняцкий, ул. Путевая,д 41 | 203 | 23.11.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 4 | 4 | 65,00 | 2 | 2 |  | 65,00 | 65,00 |  | 2106000,00 | 0,00 | 1979640,00 | 126360,00 | 0,00 |
| 25 | п. Горняцкий, ул. Садовая 2 | 212 | 20.12.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 18 | 18 | 316,10 | 9 | 7 | 2 | 316,10 | 247,10 | 69,00 | 12088440,00 | 0,00 | 11363133,60 | 725306,40 | 0,00 |
| 26 | п. Горняцкий, ул. Радищева д.5 | 208 | 20.12.2010 | IV.2015 | IV 2017 | 2 | 2 | 169,40 | 1 | 1 |  | 46,80 | 46,80 |  | 1516320,00 | 0,00 | 1425340,80 | 90979,20 | 0,00 |
| 27 | п. Горняцкий, ул. Циолковского д.5 | 243 | 09.02.2011 | IV.2015 | IV 2017 | 22 | 22 | 418,14 | 8 | 6 | 2 | 418,14 | 324,94 | 93,20 | 14610456,00 | 0,00 | 13733828,64 | 876627,36 | 0,00 |
| Горняцкое сельское поселение |
| Итого по этапу 2015 года, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| n+1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| n+1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Горняцкое сельское поселение |
| Итого по этапу 2016 года, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 149 | 149 | 3 522,00 | 71 | 68 | 3 | 2 836,90 | 2 706,70 | 130,20 | 105 329 000,00 | 100 694 077,57 | 4 356 827,11 | 278 095,32 | 0,00 |
| Итого по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | Х | Х | Х | Х | 149 | 149 | 3 522,00 | 71 | 68 | 3 | 2 836,90 | 2 706,70 | 130,20 | 105 329 000,00 | 100 694 077,57 | 4 356 827,11 | 278 095,32 | 0,00 |
| 1 | п. Горняцкий, ул.Циолковского д.3 | 263 | 25.01.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 8 | 8 | 394,50 | 3 | 3 | 0 | 133,30 | 133,30 | 0,00 | 4 892 110,00 | 4 731 404,19 | 151 063,46 | 9 642,35 | 0,00 |
| 2 | п. Горняцкий,ул. Строительная д.24 | 267 | 18.02.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 28 | 28 | 635,30 | 12 | 12 | 0 | 635,30 | 635,30 | 0,00 | 23 315 510,00 | 22 549 595,50 | 719 959,63 | 45 954,87 | 0,00 |
| 3 | п. Горняцкий, ул. Театральная д.33 | 234 | 07.02.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 13 | 13 | 420,00 | 4 | 3 | 1 | 179,70 | 132,70 | 47,00 | 7 512 490,00 | 6 378 344,58 | 1 066 096,70 | 68 048,72 | 0,00 |
| 4 | п. Горняцкий, ул. Путевая, д 9 | 286 | 08.04.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 10 | 10 | 147,60 | 4 | 4 | 0 | 147,60 | 147,60 | 0,00 | 5 416 920,00 | 5 238 974,18 | 167 269,07 | 10 676,75 | 0,00 |
| 5 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.25 | 288 | 08.04.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 2 | 2 | 165,40 | 2 | 2 | 0 | 89,20 | 89,20 | 0,00 | 3 273 640,00 | 3 166 100,93 | 101 086,73 | 6 452,34 | 0,00 |
| 6 | п. Горняцкий, ул. Мира, д 9 | 294 | 26.05.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 1 | 1 | 82,10 | 1 | 1 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 1 211 100,00 | 1 171 315,37 | 37 397,56 | 2 387,07 | 0,00 |
| 7 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.39 | 335 | 22.06.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 5 | 5 | 82,60 | 2 | 2 | 0 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 3 031 420,00 | 2 931 837,85 | 93 607,22 | 5 974,93 | 0,00 |
| 8 | п. Горняцкий, ул. Садовая д.5 | 379 | 12.09.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 10 | 10 | 208,30 | 6 | 6 | 0 | 208,30 | 208,30 | 0,00 | 7 644 610,00 | 7 393 484,56 | 236 057,91 | 15 067,53 | 0,00 |
| 9 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.17 | 392 | 19.09.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 16 | 16 | 157,20 | 4 | 4 | 0 | 157,20 | 157,20 | 0,00 | 5 769 240,00 | 5 579 720,47 | 178 148,36 | 11 371,17 | 0,00 |
| 10 | п. Горняцкий, ул. Путеваяд.7 | 395 | 19.09.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 10 | 10 | 176,70 | 4 | 3 | 1 | 176,70 | 130,80 | 45,90 | 6 782 160,00 | 6 271 861,36 | 479 680,72 | 30 617,92 | 0,00 |
| 11 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.31 | 393 | 19.09.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 4 | 4 | 155,90 | 3 | 3 | 0 | 117,90 | 117,90 | 0,00 | 4 326 930,00 | 4 184 790,35 | 133 611,27 | 8 528,38 | 0,00 |
| 12 | п. Горняцкий, ул. Путевая д.1 | 407 | 10.10.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 9 | 9 | 140,10 | 4 | 3 | 1 | 140,10 | 102,80 | 37,30 | 5 141 670,00 | 4 972 766,14 | 158 769,63 | 10 134,23 | 0,00 |
| 13 | п. Горняцкий, ул. Берегового д.5 | 433 | 18.11.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 6 | 6 | 201,20 | 4 | 4 | 0 | 201,20 | 201,20 | 0,00 | 7 384 040,00 | 7 141 474,29 | 228 011,77 | 14 553,94 | 0,00 |
| 14 | п. Горняцкий, ул. Садовая д.7 | 379 | 12.09.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 5 | 5 | 83,80 | 3 | 3 | 0 | 63,50 | 63,50 | 0,00 | 2 330 450,00 | 2 253 894,72 | 71 961,97 | 4 593,31 | 0,00 |
| 15 | п. Горняцкий, ул. Центральная, д.6 | 458 | 07.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 18 | 18 | 368,10 | 13 | 13 | 0 | 368,10 | 368,10 | 0,00 | 13 509 270,00 | 13 065 490,48 | 417 152,75 | 26 626,77 | 0,00 |
| 16 | п. Горняцкий, ул. Путеваяд.45 | 459 | 07.12.2011 | IV.2017 | IV.2018 | 4 | 4 | 103,20 | 2 | 2 | 0 | 103,20 | 103,20 | 0,00 | 3 787 440,00 | 3 663 022,60 | 116 952,36 | 7 465,04 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| n+1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ведущий специалист                                                                                                  А.М. Ветохина

Приложение № 2 к муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

Реестр многоквартирных аварийных домов по способам переселения

| Адрес МКД | Расселяемая площадь | строительство МКД | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | выкуп жилых помещений у собственников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | стоимость | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |
|  | кв.м | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по Горняцкому сельскому поселению за 2013-2017 годы, в т.ч.: | 10696,73 | 376267822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9463,27 | 336147788,0 | 34224,56 | 42,10 | 1267210,00 | 30100,00 | 1191,36 | 8 212624,00 | 0,00 |
| Всего по Горняцкому сельскому поселению за 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | 2799,76 | 86686495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2757,66 | 85419285,00 | 30975,28 | 42,10 | 1267210,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Горняцкому сельскому поселению по этапу 2013 года, в т.ч.: | 5195,56 | 168317654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5102,26 | 165523224,0 | 32441,16 | 42,10 | 1267210,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по Горняцкому сельскому поселению по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 2799,76 | 86686495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2736,36 | 84778155,00 | 30982,09 | 63,40 | 1908340,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 2799,76 | 86686495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2757,66 | 85419285,00 | 30975,28 | 42,10 | 1267210,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Строительная, д. 16 | 334,90 | 11503317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,90 | 11503317,00 | 34348,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 15 | 175,30 | 6067257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,30 | 6067257,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая 25 | 76,2 | 2293620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,2 | 2293620,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 | 133,70 | 3864840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,70 | 3864840,00 | 28906,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Циолковского, д. 11 | 400,66 | 12018027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,66 | 12018027,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Театральная д.21 | 379,80 | 11257701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,80 | 11257701,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.33 | 72,40 | 2179240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 2179240,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д.48, | 114,50 | 3418758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,50 | 3418758,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.29, | 84,70 | 2544353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | 2544353,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Радищева д.5, | 76,80 | 2311680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 2311680,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Берегового д.4, | 34,40 | 1035440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 1035440,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, пер. Космодемьянской д.7 | 49,70 | 1495970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,70 | 773570,00 | 30100,00 | 24,00 | 722400,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 литера А | 28,30 | 851830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 851830,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Спасательная д.12 | 108,40 | 3029565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,40 | 3029565,00 | 27948,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23 | 18,10 | 544810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30100,00 | 18,10 | 544810,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.31 | 38,00 | 1143800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 1143800,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Аварийная д.7, | 109,70 | 3283910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,70 | 3283910,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Циолковского д.3, | 261,20 | 7838943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,20 | 7838943,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Театральная д.33, | 240,30 | 7195104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,30 | 7195104,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Матросова, д. 8 | 21,30 | 641130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30 | 641130,00 | 30100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ст. Грачи ул. Железнодорожная д.9 | 41,40 | 2167200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,40 | 2167200,00 | 52347,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 2395,80 | 81631159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2344,60 | 80103939,00 | 34165,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 1527220,00 | 29828,52 |
| п. Горняцкий ,ул. Центральная д.5 | 735,00 | 22553128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | 22553128,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Телеграфная д. 24 | 193,90 | 6742880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,70 | 6381760,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 361120,00 | 29600,00 |
| п. Горняцкий, ул. Гоголя, д.11, кв. 2 | 53,6 | 1586560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,6 | 1586560,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Радищева д.1 а, | 56,70 | 1677432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 1677432,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Строительная, д.38, | 33,60 | 2664000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 2664000,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Театральная д. 36, | 35,00 | 976800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 976800,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Школьная д. 26, | 59,40 | 1776060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,70 | 1216930,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,70 | 559130,00 | 29900,00 |
| п. Горняцкий, ул. Циолковского д.1, | 269,50 | 9562020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,20 | 8955050,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,30 | 606970,00 | 29900,00 |
| п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д. 49, | 80,30 | 2368080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,30 | 2368080,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Чапаева д. 21 | 129,20 | 3863080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,20 | 3863080,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий ул. Садовая д.4 | 56,30 | 4299620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,30 | 4299620,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Фрунзе д.16, | 89,40 | 2672761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 2672761,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий. ул. Фрунзе д. 18 | 73,80 | 2741830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 2741830,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий ул. Циолковского д.9, | 428,70 | 15158702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,70 | 15158702,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий. ул. Кошевого д. 4 | 101,40 | 2988206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,40 | 2988206,00 | 29900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 2664,27 | 102 621 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613,51 | 68 576 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,76 | 3404 424,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Телеграфная, 9 | 72,60 | 2 352 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,60 | 2 352 240,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Циолковского д.1 | 76,90 | 2 977 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 069 200,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,90 | 1 908360,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Телеграфная, д. 26 | 55,20 | 1 788 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 1 140 480,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 648 000,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Гоголя, д. 11 | 52,93 | 1 714 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,13 | 1 300 212,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 | 414 720,00 | 32 400,0 |
| ст. Грачи ул. Железнодорожная д.21 | 206,10 | 10 497 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,80 | 9 645 480,00 | 53 645,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,30 | 852 120,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 15 | 104,30 | 3 379 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,30 | 3 379320,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. М. Горького д.71 | 71,50 | 2 907 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,50 | 2 907 900,00 | 40 669,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, пер. Западный д. 2 | 242,50 | 14 942 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,30 | 12 992 400,00 | 71 269,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,20 | 1 950480,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая 43 | 42,40 | 1 373 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 1 373 760,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ст. Грачи ул. Железнодорожная д.9 | 124,60 | 5 443 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,60 | 5443200,00 | 43 685,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Почтовая д.24 | 18,40 | 596 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 596 160,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 18 | 95,00 | 3 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 1 053 000,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 2 025000,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.33 | 33,30 | 1 078 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,30 | 1 078 920,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Спасательная, д. 12 | 99,20 | 3 214 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,40 | 1 632 960,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 | 1 581120,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.29 | 43,20 | 1 399 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 1 399 680,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Берегового д.4 | 100,90 | 3 269 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,70 | 2 161 080,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,20 | 1 108080,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул.М. Горького д. 31 | 85,10 | 2 757 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 1 364 040,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 1 393200,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Лермонтова д.23 | 51,60 | 1 671 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 1 671840,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Железнодорожная д.48 | 57,40 | 1 859 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,40 | 984 960,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 874 800,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, пер. Матросова д. 8 | 43,00 | 1 393 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 1 393 200,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Берегового 1 | 34,60 | 1 121 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,60 | 1 121 040,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Гоголя д.13 А | 84,90 | 2 750 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,30 | 916 920,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 1 833840,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 15 | 22,60 | 732 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,60 | 732 240,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 41 | 65,00 | 2 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 2 106 000,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Садовая 2 | 316,10 | 12 088 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,80 | 7 024 320,00 | 43 956,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,30 | 5 064120,00 | 32 400,0 |
| п. Горняцкий, ул. Радищева д.5 | 46,80 | 1 516 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 1 516 320,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Циолковского д.5 | 418,14 | 14 610 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,48 | 8 951 472,00 | 36 764,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,66 | 5 658984,00 | 32 400,0 |
| Всего по этапу 2015 года, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года, в том числе: | 2836,90 | 105329000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747,50 | 102048020,00 | 37024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 3 280980,00 | 36700,0 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | 2836,90 | 105329000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747,50 | 102048020,00 | 37024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 | 3 280980,00 | 36700,0 |
| п. Горняцкий, ул. Циолковского д.3 | 133,30 | 4 892 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,30 | 4 892 110,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Строительная д.24 | 635,30 | 23 315 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,30 | 23 315 510,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Театральная д.33 | 179,70 | 7 512 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,70 | 7 512 490,00 | 41 805,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 9 | 147,60 | 5 416 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 5 416 920,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.25 | 89,20 | 3 273 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,20 | 3 273 640,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Мира, д. 9 | 33,00 | 1 211 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 1 211 100,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.39 | 82,60 | 3 031 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,60 | 3 031 420,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Садовая д.5 | 208,30 | 7 644 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 6 936 300,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,30 | 708 310,00 | 36 700,0 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.17 | 157,20 | 5 769 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,20 | 5 769 240,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путеваяд.7 | 176,70 | 6 782 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,70 | 6 782 160,00 | 38 382,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.31 | 117,90 | 4 326 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,90 | 4 326 930,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая д.1 | 140,10 | 5 141 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,10 | 5 141 670,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Берегового д.5 | 201,20 | 7 384 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,20 | 7 384 040,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п. Горняцкий, ул. Садовая д.7 | 63,50 | 2 330 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 1 137 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 1 192750,00 | 36 700,0 |
| п. Горняцкий, ул. Центральная, д.6 | 368,10 | 13 509 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,50 | 12 129 350,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,60 | 1 379920,00 | 36 700,0 |
| п. Горняцкий, ул. Путевая, д. 45 | 103,20 | 3 787 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | 3 787 440,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ведущий специалист                                                                                                  А.М. Ветохина

Приложение № 3 к муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

СИСТЕМА

программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Мероприятия, выполняемые Администрацией Горняцкого сельского поселения |
| 2013 – 2016 годы |
| 1. | Подготовка экономического обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынка недвижимости в муниципальных образованиях | I - II квартал года реализации Программы | соисполнители Программы |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов на приобретение, участие в долевом строительстве жилых помещений | весь период | соисполнители Программы |
| 3. | Заключение соглашений о выплате выкупной стоимости, договоров социального найма, мены с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | весь период | соисполнители Программы |
| 4. | Мониторинг выполнения плана мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | постоянно | соисполнители Программы |
| 5. | Представление отчетов о реализации мероприятий по переселению граждан в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства государственному заказчику Программы | в сроки, установленные соглашениями о долевом финансировании | соисполнители Программы |
| 6. | Снос или реконструкция расселенного аварийного жилищного фонда и информирование о проделанной работе государственного заказчика Программы в течение месяца после завершения работ | весь период | соисполнители Программы |
| II. Мероприятия, выполняемые на уровне субъекта Российской Федерации |
| 1. | Формирование перечня домов, подлежащих переселению за счет средств областного и местных бюджетов | до 31 декабря г., предшествующего году реализации Программы | государственный заказчик Программы |
| 2. | Подача заявок на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | II-III квартал 2013 г., II - III квартал 2014 г., II-III квартал 2015 г., II- III квартал 2016 г., | государственный заказчик Программы |
| 3. | Перечисление средств Фонда и областного бюджета на счета муниципальных образований по мероприятиям реализуемым: за счет средств областного и местных бюджетов; с привлечением средств Фонда | на основании представленных документов, определенных соглашением о финансировании; согласно Порядку, утвержденному правлением Фонда, и дополнительному соглашению к Договору о долевом финансировании региональных адресных программ, заключенному между Фондом и Правительством Ростовской области | государственный заказчик Программы |
| 4. | Организация мониторинга реализации Программы | весь период | государственный заказчик Программы |

Ведущий специалист                                                                                                  А.М. Ветохина

Приложение № 4 к муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения» по этапам 2014-2016 годов

| № п/п | Наименование муниципального образования | Отселяемая площадь (кв. м) | Всего | Объем финансирования (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местных бюджетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 год |
| Этап 2014 года без привлечения средств Фонда |
| 1. | Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района | 2 664,27 | 102 621 168,00 | ( | 96 463 897,92 | 6 157 270,08 |
| Итого по этапу 2014 года без привлечения средств Фонда: | 2 664,27 | 102 621 168,00 | ( | 96 463 897,92 | 6 157 270,08 |
| Итого по этапу 2014 года | 2 664,27 | 102 621 168,00 | ( | 96 463 897,92 | 6 157 270,08 |
| 2016 год |
| Этап 2016 года с привлечением средств Фонда |
| Этап 2016 года с привлечением средств Фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
| 2. | Горняцкое сельское поселение Белокалитвинского района | 2 836,90 | 105 329 000,00 | 100 694 077,57 | 4 356 827,11 | 278 095,32 |
| Итого по этапу 2016 года с привлечением средств Фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства: | 2 836,90 | 105 329 000,00 | 100 694 077,57 | 4 356 827,11 | 278 095,32 |
| Итого по этапу 2016 года: | 2 836,90 | 105 329 000,00 | 100 694 077,57 | 4 356 827,11 | 278 095,32 |
| Итого по этапам 2014-2017 годов | 5 501,17 | 207 950 168,00 | 100 694 077,57 | 100 820 725,03 | 6 435 365,40 |

Ведущий специалист                                                                                                  А.М. Ветохина

Приложение № 5 к муниципальной программе Горняцкого  сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 – 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

### Планируемые показатели выполнения муниципальной адресной программы

### по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО Горняцкое сельское поселение | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего по году | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего по году | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Итого по программе | 5195,56 | 2664,27 | 0,00 | 2836,90 | 10696,73 | 131 | 80 | 0 | 71 | 282 | 282 | 178 | 0 | 149 | 609 |
|  | 2013 | 5195,56 |  |  |  | 5195,56 | 131 |  |  |  | 131 | 282 |  |  |  | 282 |
|  | 2014 |  | 2664,27 |  |  | 2664,27 |  | 80 |  |  | 80 |  | 178 |  |  | 178 |
|  | 2015 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  | 2016 |  |  |  | 2836,90 | 2836,90 |  |  |  | 71 | 71 |  |  |  | 149 | 149 |

Ведущий специалист                                                                                                                    А.М. Ветохина