РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 08.10.2015 года |  | № 238 . | пос. Горняцкий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» за 9 месяцев 2015 года |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» по состоянию на 01.10.2015 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

## Глава поселения                                                                  О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						      А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от 08.10.2015 года № 238

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Горняцкого сельского поселения

«Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения»

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 Муниципальная программа «Благоустройство территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация уличного (наружного) освещения | Хуторенко Е.В. | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории поселения | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 1999,9 | 980,753 |  |
| 2.1 | Организация озеленения поселения | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 224,2 | 202,21 |  |
| 2.2 | Отлов безнадзорных животных | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 90,0 | 90,0 |  |
| 2.3 | Содержание и ремонт мест захоронения | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 114,6 | 114,564 |  |
| 2.4 | Прочие мероприятия | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 40,7 | 18,673 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2469,4 | 1406,2 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Ведущий специалист	                                                                                          А.М. Ветохина