РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.10.2016 года | № 268 . | пос. Горняцкий |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2016 года |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

  - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Развитие транспортной системы» по состоянию на 01.10.2016 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

## Глава Администрации

## Горняцкого сельского поселения                                     О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист						    А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Горняцкого сельского поселения

от __.10.2016 года № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения, по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, и искусственных сооружений на них |
| 1.1. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения | Хуторенко Е.В. | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 729,5 | 474.1 |  |
| 2. | 2. Мероприятия по подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Горняцкого сельского поселения, по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров, и искусственных сооружений на них |
| 2.1. | Ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них (перечень объектов ремонта по годам определяется по результатам обследования сети дорог и получения дефектных ведомостей по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям на них, требующим необходимого ремонта) | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149,0 | 149.0 |  |
| Всего |  |  |  |  | 878,5 | 623,07 |  |
| 1. | 1. Мероприятия по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Горняцкого сельского поселения, организация деятельности по предупреждению аварийности. |
| 1.4. | Технические средства дорожного движения (изготовления и установка дорожных знаков | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 679,6 | 660.6 |  |
| 1.6. | Технические средства дорожного движения (нанесение дорожной разметки «пешеходный переход») | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 73,3 | 73,2 |  |
| 1.8. | Устройство искусственной дорожной неровности (лежачий полицейский) | Хуторенко Е.В. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 178,1 | 98.9 |  |
| Всего |  |  |  |  | 931.0 | 832.7 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1809.5 | 1455.8 |  |

Ведущий специалист                                                                                               А.М. Ветохина