РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.02.2017 года | № 19 . | пос. Горняцкий |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» за 2016 год |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении постановления Администрации Горняцкого сельского поселения от 05.09.2013 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Горняцкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения» за 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Е.В. Хуторенко.

Глава Администрации

Горняцкого сельского поселения                                     О.П. Снисаренко

Верно

Ведущий специалист                                                         А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от ___.02.2017 года № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2016 год

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 – 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расселенная площадь |  | кв. м |  | 1244,38 |  | 1912,73 |  |  |  | - |  |
| 2. | Количество расселенных помещений |  | ед. |  | 35 |  | 49 |  |  |  | - |  |
| 3. | Количество переселенных жителей |  | чел. |  | 95 |  | 73 |  |  |  |  |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2016 годах на территории Горняцкого сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | Хуторенко Е.В. | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2017 | 01.01. 2015 | 31.12. 2016 | 111 609,90 |  | 64442,22 | 47167,68 – экономия в ходе торгов |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного  жилищного строительства в 2013 - 2017 годах  на территории Горняцкого сельского поселения» за  2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| мероприятие | переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного строительства | всего | 111609,90 | 64442,22 |
|  |  | областной бюджет | 111298,40 | 64146,50 |
|  |  | бюджет района | 111500,00 | 107,66 |
|  |  | местный бюджет | 200,00 | 188,05 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Оценка

эффективности социально-экономических

последствий от реализации муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения»

Муниципальная программа Горняцкого сельского поселения «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения», утвержденная постановлением Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91 была принята с целью: обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Горняцкого сельского поселения.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по следующим направлениям:

- принятие муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства;

-  проведение организационных мероприятий по реализации Программы;

- организация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных аварийных домов.

МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В 2016 году в муниципальную долгосрочную целевую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» вносились следующие изменения:

- от 23.11.2015 № 286 «О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 04.06.2014 года № 91»;

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном фонде;

- улучшение городской среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции. - разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства; - формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в том числе за счет средств Фонда.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

За 2016 год плановый объем финансирования Программы составил:

111 609 900,00 рублей, в том числе: областной бюджет - 111 298 400,00 рублей, бюджет района 111 500,00 рублей и местный бюджет - 200 000,00 рублей.

По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013 - 2017 годах на территории Горняцкого сельского поселения» достигнуты следующие показатели:

- расселенная площадь 1912,73 м2 (76,2 %)

- количество расселенных помещений 49 ед. (15 %);

- количество переселенных жителей 95 человек (13 %).

Фактически профинансировано и освоено 64 442 215,00 рублей (57,7 %), в том числе: областной бюджет - 64 146 504,12 рублей (57,6 %), бюджет района 107 657,88 рубля (96,5 %) и местный бюджет - 188 053,00 рублей (94,03 %). Экономия в ходе проведения торгов составила - 47 167,68 тыс. рублей.

Ведущий специалист                                                        А.М. Ветохина